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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
---------------------------------------------------------



ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี   ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี       เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2556  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548


เพื่อให้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้  จึงออกประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ต่อไป


ประกาศ  ณ วันที่    18  พฤศจิกายน  2556





       
   ปรารถนา  พจน์จำเนียร






(นายปรารถนา  พจน์จำเนียร)




                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2557


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี  2557   เสร็จเรียบร้อยแล้ว    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2548   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประชาชนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดแผนการดำเนินงาน    ได้ที่งานแผนและงบประมาณ  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  หรือที่    www.thadee.go.th








 งานแผนและงบประมาณ






              สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 







        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ส่วนที่ 1
  บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน     สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26)   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน  / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณา  แผนงาน/ โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯ



คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนฯ







คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



ผู้บริหารท้องถิ่น







วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก 

     ซับซ้อนของงาน  ตามแผนที่ได้วางเอาไว้

2.  เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.  เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อดำเนินงาน

4.  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมี
     ประสิทธิภาพ

5.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การ
   
     ประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน

6.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  
     และประชาชน

7.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1.  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้  ตามแผนการ


    บริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ


2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง 

    อย่างมีประสิทธิภาพ


3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


4.  เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง



5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนทั่วไป


6.  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด


7.  ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน


8.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ส่วนที่ 2
สรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของ โครงการ
ทั้งหมด
	จำนวน                งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
ดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
	9
	18.37
	405,000
	3.00
	สำนักปลัด

	
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
	4
	8.16
	3,012,680
	22.29
	สำนักปลัด

	    
1.3  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
	6
	12.24
	430,000
	3.18
	สำนักปลัด

	รวม
	19
	38.77
	3,847,680
	28.47
	

	2. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  และกีฬา

2.1 แนวทางด้านการท่องเที่ยว 
	1
	2.05
	30,000
	0.22
	สำนักปลัด

	
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
	5
	10.20
	827,000
	6.12
	สำนักปลัด

	รวม
	6
	12.25
	857,000
	6.34
	

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    
3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพและรายได้  
	2
	4.09
	60,000
	0.44
	สำนักปลัด

	รวม
	2
	4.09
	60,000
	0.44
	

	4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         4.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
	4
	8.16
	530,000
	3.92
	ส่วนโยธาฯ

	รวม
	4
	8.16
	530,000
	3.92
	


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของ โครงการ
ทั้งหมด
	จำนวน                งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
ดำเนินการ

	5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

5.1 แนวทางการพัฒนาคน 
	4
	8.16
	195,000
	1.44
	สำนักปลัด

	
5.2 แนวทางการพัฒนาองค์กร
	7
	14.29
	7,377,500
	54.58
	สำนักปลัด

	รวม
	11
	22.45
	7,572,500
	56.02
	

	6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
           6.1 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
	4
	8.16
	235,400
	1.74
	สำนักปลัด

	รวม
	4
	8.16
	235,400
	1.74
	

	7. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           7.1 แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
	3
	6.12
	415,000
	3.07
	สำนักปลัด

	รวม
	3
	6.12
	415,000
	3.07
	

	รวมทั้งสิ้น
	49
	100
	13,517,580
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ        ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
	150,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดระเบียบสังคมและเฝ้าระวังยาเสพติดแบบบูรณาการ ปี 2557

	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา
	35,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ

	จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ
	40,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการสงเคราะห์  ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
	ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
	50,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
	ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยอื่น ๆ 
	50,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าดี
	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าดี  เพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำองค์กรชุมชนและอื่น ๆ
	30,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการพัฒนาเยาวชน  เด็ก  สตรีและครอบครัว
	จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว  พัฒนาเยาวชน เด็ก สตรีและครอบครัว
	10,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลท่าดี
	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนา  ยกระดับเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนฯ
	30,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการจังหวัด  อำเภอ หรือ อบต.เคลื่อนที่หรือเข้าร่วม กับหน่วยงานอื่น ๆ
	จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดกิจกรรมจังหวัด  อำเภอ  อบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน
	10,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่

	1,944,000
	ทุกโรงเรียน ในตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน
	การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่
	913,680
	ทุกโรงเรียนในตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2557
	จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษากิจกรรมงานวันเด็ก 

	110,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการฝากลูกรักไว้กับ อบต.ท่าดี
	จัดกิจกรรมส่งเสริมบุตรหลาน  ในเขตตำบลท่าดี  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดเทอม
	45,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

1.3 แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	จัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น  แห่เทียนเข้าพรรษา งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ  งานกวนข้าวมธุปายาท  สารทเดือนสิบและประเพณีอื่น ๆ ที่อบต.ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
	120,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดงานเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา
	การจัดกิจกรรมเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา  ตกแต่งรถผลาชาติ  จัดริ้วขบวนรถผลาชาติในนามของ อบต.ท่าดี ประจำปี 2557
	160,000
	ที่ว่าการอำเภอลานสกา
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ
	จัดงานรัฐพิธีหรือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงาน  อืน ๆ ในการจัดงาน
	50,000
	ที่ว่าการอำเภอลานสกา
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดงานประเพณี  หรือสนับสนุนงานประเพณีสารทเดือนสิบ
	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอลานสกา สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสารทเดือนสิบ 
	10,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

1.3 แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีชักพระ
	อุดหนุนวัดต่าง ๆ วัดละ 5,000 บาท  เพื่อใช้ในกิจกรรมชักพระ

	20,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตำบลท่าดี
	อุดหนุนงบประมาณให้สภาฯ เพื่อใช้สำหรับจัดโครงการด้านการอนุรักษ์วัฒธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าดี
	70,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
2. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  และกีฬา

2.1 แนวทางด้านการท่องเที่ยว
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลท่าดี
	จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือดูแลสภาพแวดล้อมในตำบลท่าดี

	30,000.00
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
2. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  และกีฬา

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน
	จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด“ท่าดีเกมส์” 340,000 บาท และอุดหนุนหมู่บ้านละ 10,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท และอุดหนุนงบประมาณให้คณะ กรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 สำหรับแข่งขันกีฬา “ท่าดีโอเพ่น”  จำนวน 45,000 บาท
	455,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประจำหมู่บ้านตำบลท่าดี  หรือส่งนักกีฬาเข้า ร่วมในนามของตำบล หรือสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอื่น  
	จัดโครงการแข่งขันกีฬาลานสกาสัมพันธ์ 222,000 บาท และอุดหนุนหมู่บ้านละ 4,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท หรือจัดส่งนักกีฬา เด็ก  เยาวชน ประชาชนทั่วไป เป็นตัวแทนตำบลเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ 
	250,000
	อำเภอลานสกา
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
2. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  และกีฬา

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการจัดซื้อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ต่าง ๆ ให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบล ท่าดี

	70,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการสนับสนุนร่วมจัดการแข่งขัน “ลานสกามาราธอน 57”
	เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา “ลานสกามาราธอน 57” 


	30,000
	อำเภอลานสกา
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ประชาชน
	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (หมู่บ้าน)

	22,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  

3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอบรม ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมการมีรายได้ให้กับประชาชน
	จัดอบรมการส่งเสริมรายได้ และการเพิ่มประสิทธิภาพในอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลท่าดี

	50,000
	ตำบลท่าดี
	     สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการพัฒนาศักยภาพและการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
	ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโน โลยีของการเกษตรประจำตำบลท่าดี

	10,000
	ตำบลท่าดี
	     สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  ต่อเติมประปาในตำบลท่าดี  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น ท่อพีวีซี  ข้อต่อต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	150,000
	ตำบลท่าดี
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ที่ 1 - ม.7 ตำบลท่าดี
	จ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้านครศรีธรรมราช  เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่ที่ 2 (ถนนสายวัดวอ – ตาอ้ายยายจันทร์, ถนนสายวัดวอ – ปากปริก)

	180,500
	ตำบลท่าดี
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลท่าดี
	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ  สายไฟ สวิทซ์ไฟ  สวิทซ์ควบคุมแสง ฯลฯ 
	100,000
	ตำบลท่าดี
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  ต่อเติมถนนในตำบลท่าดีให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อจัดทำ ปรับปรุง  ซ่อมแซม บำรุงรักษา ในโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	100,000
	ตำบลท่าดี
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

5.1 แนวทางการพัฒนาคน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
	จัดทำประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  การทำแผนหมู่บ้านของตำบลท่าดีและอื่น ๆ 

	10,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมกับบุคลากร อบต.ท่าดีและประชาชนทั่วไป

	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก  ค่านิยม และสร้างวินัยพนักงาน

	25,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัดคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร


5.1 แนวทางการพัฒนาคน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการส่งเสริมการศึกษาของบุคลากรท่าดี


	สนับสนุนทุนการศึกษา  ผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างของตำบลท่าดี  ทุนปริญญาโท 1 ทุน ทุนปริญญาตรี 3 ทุน

	140,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจด้านกฎหมาย  ประชาธิปไตย และด้านอื่น ๆ แก่ประชาชนในตำบลท่าดี
	โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจด้านกฎหมาย  ระเบียบ การเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ แก่ประชาชนในตำบลท่าดี 

	20,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

5.2 แนวทางการพัฒนาองค์กร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่น  
ใช้ใน อบต.ท่าดี
	จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่
-เครื่องมัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร์ จำนวน  1  เครื่อง ราคา 39,000 บาท

-โต๊ะสำนักงาน ระดับ 7 – 11 จำนวน 1 ตัว ราคา 6,500 บาท 

-โต๊ะสำนักงาน ระดับ 6-8 จำนวน 1 ตัว ราคา 6,500 บาท

-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท รวม 28,000 บาท

-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED จำนวน 1 เครื่อง ราคา 53,000 บาท

-เครื่องรับ-ส่งวิทยุ  จำนวน 7  เครื่อง ราคา 100,000  บาท 
	435,500
	อบต.ท่าดี
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
ส่วนโยธา

สำนักปลัด/โยธาฯ
ส่วนโยธา 

สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

5.2 แนวทางการพัฒนาองค์กร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	-ปั๊มซัมเมอร์สพร้อมอุปกรณ์  ขนาด 2 แรงม้า  จำนวน 2 ตัวและขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว ราคา 100,000 บาท

-รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี  จำนวน  1  คัน ราคา 37,500 บาท

-เครื่องพ่นหมอกควัน  จำนวน 1 เครื่อง ราคา 65,000 บาท


	
	
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าดี
	ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีพร้อม ตกแต่งภายใน  ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

	5,419,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

5.2 แนวทางการพัฒนาองค์กร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้
	จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์กำหนการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ,ค่าแผ่นพับ ,ใบปลิว,ค่าโฆษณา ต่าง ๆ
	30,000
	ตำบลท่าดี
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ 
	จัดตั้งงบประมาณสำรองไว้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
	997,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	จ้างพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลจำนวน 1 คน พนักงานสำรวจภาคสนาม จำนวน 4 คน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	416,000
	ตำบลท่าดี
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ
	อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.เขาแก้ว  เป็นค่าจ้างพนักงานประจำศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอปท.ระดับอำเภอ

	30,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

5.2 แนวทางการพัฒนาองค์กร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของตำบลท่าดี
	จัดจ้างการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาตำบลท่าดี  และเป็นข้อมูลสำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

	50,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

6.1 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

	60,000
	 ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการควบคุมโรคโรคติดต่อ
	จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันและการป้องกันโรคอื่น ๆ

	10,000
	 ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอสม.ประจำหมู่บ้าน
	อุดหนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม อสม. ประจำหมู่บ้าน

	70,000
	 ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	อุดหนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี
	สนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี

	95,400
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
7. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเพิ่มถังขยะในหมู่บ้าน
	จัดซื้อถังสารเคมี เพื่อทำเป็นถังขยะ   

	5,000
	 ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นารถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์  
	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์  หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ 

	70,000
	 ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะและเก็บค่าเก็บขนขยะ
	จัดจ้างพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย ของ อบต.ท่าดี

	340,000
	ทั้งตำบลท่าดี
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น








หน่วยงานอื่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้
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