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แผนพัฒนาตำบล 3 ปี

(พ.ศ. 2550 – 2552)
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องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ 18  กำหนดว่า แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำและทบทวนให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี  และข้อ 6  กาจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับระเบียบ  ว่าด้วยการประสานและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น


ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการที่จะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของแผนพัฒนาตำบล  3  ปี  (พ.ศ. 2550 – 2552)   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจึงได้จัดทำแผนพัฒนา  สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไป  สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สภาพปัญหา  ความต้องการ  นโยบาย  ศักยภาพ  แนวทางการพัฒนาแผนงานโครงการต่าง ๆ


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ในการวางแผน  และเป็นแนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีให้ก้าวหน้าต่อไป






องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี






           พฤษภาคม  2549

ส่วนที่  1

บทนำ


ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  และให้องค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2546



การที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะพัฒนาไปในทิศทางใด  จำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  ได้กำหนดประเภทของแผนพัฒนาตำบลไว้  2  ประเภท  คือ
· แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาระยะยาว
· แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่มีการทบทวนและจัดทำทุกปี
ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการจัดทำงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วน
ตำบล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

นโยบายของรัฐบาล


นโยบายกระทรวง  กรม


ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  (นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน)


  
แบบบูรณาการ








ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ








แบบบูรณาการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น)


แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัตินำไปสู่การทำงบประมาณ)

ลักษณะ  วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดทำและประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี


แผนพัฒนาสามปี  คือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น  สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี


แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรม  ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด


นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น

            จุดมุ่งหมายการพัฒนา
               จุดมุ่งหมายการพัฒนา               จุดมุ่งหมายการพัฒนา

                   ยุทธศาสตร์
                      ยุทธศาสตร์                      ยุทธศาสตร์
              ยุทธศาสตร์

              แนวทางการพัฒนา
   แนวทางการพัฒนา
   แนวทางการพัฒนา


        โครงการ
                         โครงการ

            โครงการ

       -  กิจกรรมที่ 1

           -  กิจกรรมที่ 1
         - กิจกรรมที่ 1 

         -  กิจกรรมที่ 2
             -  กิจกรรมที่ 2
          - กิจกรรมที่ 2                       

         -  กิจกรรมที่ 3
         


          -  กิจกรรมที่ 3

                        

         -  กิจกรรมที่ 4
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น  ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ  โดยควรมีประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมททีอยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาลามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ได้ต่อไป
แผนสามปีมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดง โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี


การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาไปสู่ความเจริญต่อไป
· ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
· ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีแผนโครงการกิจกรรม  ตามความต้องการของประชาชน
· ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล  ใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
· ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีการพัฒนาพื้นที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
· ทำให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะดำเนินการอะไรบ้าง  เพื่อประชาชนได้ข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส
องค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  การผังเมือง  ตลอดจนให้คำปรึกษาหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกันแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด
3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดกรอบ  ทิศทาง  แนวทาง  รวมทังประสานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัด  อำเภอ  ตรวจสอบวิเคราะห์  และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  และให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หรือแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานแผน
 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจมอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา  ให้คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ภายใต้การกำหนดกรอบนโยบาย  แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนกำหนด


สำหรับองค์ประกอบขององค์กรในการจัดทำและประสานแผนพัฒนา  (ยกเว้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา)  จะมีลักษณะ  “ไตรภาคี” โดยมีองค์ประกอบจากตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตัวแทนของข้าราชการส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ  และตัวแทนจากภาคประชาชนในสัดส่วนที่ใกล้เคียง  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประสานงานและบูรณาการ  รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างยิ่ง  เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์  ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเน้นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสถาพการณ์นั้น


การจัดทำแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้  เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


สำนักปลัด  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องชี้แจงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถึงวัตถุประสงค์  ความสำคัญ  แนวทางและขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แล้วจัดทำโครงการแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้ผู้บริหารอนุมัติในโครงการดังกล่าว

ขั้นตอนที่  2  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญ
1) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  จะต้องรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน  ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ  โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจนการให้ความเห็น  ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดทำได้แก่  ข้อมูลประชากร  อาชีพ  รายได้  สุขภาพ  การศึกษา  ทรัพยากร  การคมนาคมและข้อมูลงบประมาณ  เป็นต้น
2)  การรวบรวมปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อมูลปัญหาสำคัญของท้องถิ่น  จะช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา  การวิเคราะห์ปัญหาและเลือกปัญหาที่เหมาะสมเพื่อนำมากำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ในการตอบสนองปัญหาความต้องการของสามธารณชน

ขั้นตอนที่  3  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน


เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจำกัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก  ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  ของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน 


ขั้นตอนที่  4  การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
1) การกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์  Vision  หมายถึง  ถ้อยแถลงระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น  “จุดหมาย”ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องการอะไร  เป็นอะไรในอนาคต  และจะเป็นไปได้เมื่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน  ปรากฏ  ผนวกกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  และความต้องการ  ความคาดหวังของทุกฝ่ายในท้องถิ่น  ดังนั้น  การตอบคำถามว่าองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำอะไร  เพื่อใคร  คำตอบที่เกิดขึ้น  ก็คือ  ความหมายของคำว่า “ภารกิจหลัก”

ภารกิจหลัก  เป็นข้อความหรือถ้อยแถลงที่ปสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการนำเสนอ  และปณิธานหรือปรัชญาในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นขอบเขต  บทบาทหน้าที่หลัก  หรือของเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยที่กำหนดไว้
การกำหนดภารกิจหลักมีแนวทางการดำเนินการแยกเป็น  2  ระดับ  คือ
1)  พันธะกิจในลักษณะที่เป็นอาณัติที่ได้รับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐ  ซึ่งได้แก่  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
2)  ภารกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัษน์ที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่  5  การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง  ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล


คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  นำวิสัยทัศน์  ภารกิจหลักมาพิจารณา  กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนที่  6  การกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


เป็นการกำหนดผลสำเร็จที่ต้องการ  โดยดำเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องทำ

ขั้นตอนที่  7  กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา


เมื่อได้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจหลัก  วัตถุประสงค์  และยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์ STOW แล้วขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมายถึง   แนวคิดหรือวิธีการกันบ่งบอกลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร  “องค์การบริหารส่วนตำบลจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างไร “


ขั้นตอนที่  8  การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


เป็นการกำหนดปริมาณหรือจำนวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนาภายในเวลที่กำหนด

ขั้นตอนที่  9  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัมนาองค์การบริหารส่วนตำบลจะนำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-8  จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากนั้นจะนำร่างแผน ฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่นตำบลเพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ระดับอำเภอ


คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  จะทำหน้าที่ตรวจสอบ  วิเคราะห์และประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ  ทั้งนี้เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการ  กันในมิติของพื้นที่  และมิติทางอำนาจหน้าที่  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  จะจัดทำความคิดเห็น  เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  แล้วนำส่งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ในกรณีที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มอบอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทะศาสตร์การพัฒนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอแล้วส่งคืนให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ในกรณีที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการ ฯ  ในกรณีที่ได้รับมอบอำนาจ  ไม่เห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาให้จัดทำคำชี้แจง  แสดงความเห็นและเหตจุผลในประเด็นที่ไม่เห็นชอบประกอบร่างแผนพัฒนาส่งคืนให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อแผนพัฒนาได้รับความเห็นชองแล้วให้นำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้
วัตถุระสงค์ของการจัดแผนพัฒนา  3  ปี
· เพื่อกำหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์  เป้าหมายการพัฒนาของ อบต. ความต้องการของประชาชน
· เพื่อกำหนดแผนโครงสร้างและกิจกรรมการพัฒนา  และแก้ไขปัญหาความ
ส่วนที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของตำบลท่าดี
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
1. สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง  ตำบลท่าดี  ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอลานสกา  ห่างจากตัวอำเภอลานสกาไปทางด้านทิศตะวันตกตามถนนสายนครศรีธรรมราช – ฉวาง สายที่  (4015)  ประมาณ  3  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  29,687  ไร่  หรือ 47.50  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ  ตำบลใกล้เคียงดังนี้
· อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ

จด  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมือง  และอำเภอพรหมศีรี
ทิศใต้

จด  ตำบลขุนทะเล  อำเภอลานสกา
ทิศตะวันออก
จด  ตำบลกำแพงเซา  อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก
จด  ตำบลกำโลน  ตำบลเขาแก้ว  อำเภอลานสกา
· ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าดี  มีหลายลักษณะคือ  บริเวณตอนกลางของตำบลเป็นที่ราบ  ส่วนทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูเขา  ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม  มีลักษณะ  ดังนี้
· ที่ภูเขาจากระดับน้ำทะเล  ตั้งแต่  300-500 เมตร  มีพื้นที่ประมาณร้อยละ  28  ของพื้นที่ทั้งตำบล  และส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณทางทิศเหนือของหมู่ที่  6 , 7

· ที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเล  ตั้งแต่  100-299 เมตร  มีพื้นที่ประมาณร้อยละ  20  ของพื้นที่ทั้งตำบล  ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณถัดจากพื้นที่ที่เป็นภูเขา  ของหมู่ที่ 6  หมู่ที่  3  และหมู่ที่ 7

· ที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเล  ตั้งแต่  50-99 เมตร  มีพื้นที่ประมาณร้อยละ  12  ของพื้นที่ทั้งตำบล  ส่วนใหญ่จะอยู่ตอนกลางของตำบล  อยู่ในเขตหมูที่ 3,6,7

· ที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำกว่า  49  เมตร  มีพื้นที่ประมาณร้อยละ  40  ของพื้นที่ทั้งตำบล  กระจายอยู่ทั่วไปทุกหมู่บ้าน  โดยเฉพาะทางทิศใต้สุดของตำบล  ในเขตหมู่ที่ 4  และทางด้านทิศตะวันออกของหมู่ที่  7  และหมู่ที่ 5  บางส่วน  ตอนกางของตำบลจะมีพื้นที่ในหมู่ที่ 2 ,3  บางส่วน
· ประชากร  จำนวนประชากรทั้งสิ้น  ( ณ  30  กันยายน  2548 )  8,028  คน  แยกเป็นชาย  3,935  คน  เป็นหญิง  4,093  คน
· การแบ่งเขตการปกครอง
ตำบลท่าดี  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่  1
บ้านไสขิง
นายนุกิจ

กองผล

ผู้ใหญ่บ้าน




นายนันทชัย

ภูชงค์

สมาชิก อบต.





นายโสภณ

ลำดับพังค์
สมาชิก อบต.

หมู่ที่  2  บ้านศาลาสังกะสี
นายสมยศ

นาครัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน




นายฉลวย

เชี่ยวชาญ
สมาชิก อบต.





นายเดชา

อำนวยสัตย์
สมาชิก อบต.

หมู่ที่  3  บ้านดินดอน
นายพงษ์ศักดิ์

ยอดผกา

ผู้ใหญ่บ้าน




นายสามารถ

มาศจร

สมาชิก อบต.





นายชัยวัฒน์
              จารุเมฆิน
สมาชิก อบต.


หมู่ที่  4  บ้านมะม่วงทอง
นายประจวบ

เพชรพรหม
ผู้ใหญ่บ้าน




นายสุภาพ

ลำดับพังค์
สมาชิก อบต.





นายเชื่อง

ยอดวิจารณ์
สมาชิก อบต.

หมู่ที่  5  บ้านบนโพธิ์
นายเชื้อ


กำจรฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน




นายจำนงค์

ปิยะจันทร์
สมาชิก อบต.





นางชอ้อน

มาแก้ว

สมาชิก อบต.

หมู่ที่  6  บ้านเสมา
นายกุศล

อวยศิลป์
ผู้ใหญ่บ้าน




นายจรูญ

ศรีประมวล
สมาชิก อบต.





นายประไพ

ชูช่วย

สมาชิก อบต.

หมู่ที่  7  บ้านสันยูง
นายจิตร


สินธู

กำนัน




นายสุวรรณ

เด็ดดวง

สมาชิก อบต.





นางจินดา

มีจั่นเพ็ชร์
สมาชิก อบต.

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพและรายได้  แยกเป็นประเภท  ดังนี้
· ประกอบอาชีพการเกษตร  ประมาณ  90%

· ประกอบอาชีพค้าขาย   ประมาณ  5 %

· รับราชการ  ประมาณ  2 %

· รับจ้าง  ประมาณ  3%

ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลท่าดี  จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  คือ ปลูกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งตำบล  มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด  9,631  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  34.24  พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา  การทำยางแผ่น  ยังขาดการปรับปรุงคุณภาพให้ดีเท่าที่ควร
การทำสวนไม้ผลไม้ยืนต้น  ไม้ผลไม้ยืนต้นที่ปลูกมี  ทุเรียน  มังคุด  เงาะ  ลางสาด  ลอง  มะพร้าว สะตอ  คิดเป็นร้อยละ  17.64  ของพื้นที่ทำการเกษตร  ลักษณะการปลูกไม้ผลส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกรวมในพื้นที่เดียวกัน  แต่ปลูกผลไม้หลาย ๆ ชนิด
การปลูกพืชไร่, พืชผัก  พืชไร่พืชผักที่ปลูกมี  ถั่วลิสง  ข้าวโพดหวาน  มันเทศ  แตงกวา  ถั่วฝักยาว  และผักกินใบต่าง ๆ   การปลูกพืชไร่ พืชผัก  มีการปลูกประมาณร้อยละ  0.93%  ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
· ธนาคาร



-

แห่ง
· โรงแรม



-

แห่ง
· ปั๊มน้ำมันและก๊าซ


5

แห่ง
· โรงงานอุตสาหกรรม


-

แห่ง
· โรงสี



6

แห่ง
แหล่งท่องเที่ยว / จุดดูงาน

ตำบลท่าดี  มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ดังนี้
· จุดชมวิวตาหินก้อน  


หมู่ที่  3

· แหล่งท่องเที่ยววัดดินดอน

หมู่ที่  3

· จุดชมวิวล้อนนางชี


หมู่ที่  3

· จุดชมวิวห้วยซากกวาง

หมู่ที่  6

· จุดชมวิวหูหนานโบราณ

หมู่ที่  3

· จุดชมวิววังถ้ำ


หมู่ที่  6

· จุดชมวิวห้วยครกเบือ


หมู่ที่  6

· จุดชมวิวเขาเทวดา


หมู่ที่  6

· พระลากวัดพัทธเสมา


หมู่ที่  6

· การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่  3

· สวนจำปาดะ อายุ  100  ปี

หมู่ที่ 6

3.สภาพทางสังคม

การศึกษา


ตำบลท่าดี  มีแหล่งการศึกษาในพื้นที่  ดังนี้
· โรงเรียนประถมศึกษา  



จำนวน  6  แห่ง
· โรงเรียนมัธยมศึกษา  



จำนวน  1  แห่ง
· ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 


จำนวน  7  แห่ง


· ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
จำนวน  1  แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ตำบลท่าดี  มีสถาบันและองค์กรศาสนา  ดังนี้
· วัด  จำนวน  4  แห่ง
· วัดปะธรรมมาราม
· วัดดินดอน
· วัดพันธเสมา
· วัดมะขาม
สาธารณสุข

ตำบลท่าดี  มีสถานีอนามัย  อยู่  2  แห่ง  คือ
· สถานีอนามัยบ้านมะม่วงทอง  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  4  ต.  ท่าดี  และมีหมู่บ้านที่  4  และมีหมู่บ้านให้บริการและรับผิดชอบ  คือ  หมู่ที่ 1,4,7  

· สถานีอนามัยบ้านบนโพธิ์  ตั้งอยู่ในหมูที่  5  ต.ท่าดี  แลและมีหมู่บ้านที่  4  และมีหมู่บ้านให้บริการและรับผิดชอบ  คือ  หมู่ที่  2,3,6  

สถานีอนามัยทั้ง  2  แห่ง  เป็นอนามัยชุมชน  มีระบบประกันสุขภาพ


ตำบลท่าดีมีอัตราการใช้ส้วม   ร้อยละ  100 



หน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าดี  มีเพียง  ป้อมยามตำรวจ  1  แห่ง

วัฒนธรรมประเพณี


ราษฎรในพื้นที่ตำบลท่าดี  มีประเพณีวัฒนธรรมเหมือน ๆ  กับคนในภาคใต้ทั่ว ๆ ไป  ที่นับถือพระพุทธศาสนา  และมีประเพณีวัฒนธรรม  เช่น  เดือน  3  ทำบุญให้ทานไฟ , การกวนข้าวยาโค (ข้าวมธุปายาส)  เดือน  5  อาบน้ำผู้สูงอายุ (วันขึ้นปีใหม่)  เดือน  8  วันเข้าพรรษา  เดือน 10  ทำบุญอุทิศให้ปู่ย่าตายาย  (วันสารท)  ขนมเดือนสิบ  เดือน  11  วันออกพรรษา, ชักพระ  เดือน  12  ลอยกระทง  ปีใหม่ทำบุญอวยพรปีใหม่  นอกจากนั้นยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านต่าง ๆ ของคนภาคใต้  เช่น  การแต่งกาย  ภาษา  อาหาร  วัฒนธรรมการแชร์งาน  หรือการช่วยเหลือ  ความสามัคคี  และการละเล่นพื้นบ้าน  เป็นต้น


ความเชื่อ  ชาวบ้านมีความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตามป่า  ภูเขา  บรรพบุรุษ  และพระภิกษุ  ซึ่งมีการประกอบพิธี  กราบบูชาสิ่งเหล่านี้ตามฤดูกาล  เช่น  การตั้งเจ้าที่ในฤดูผลไม้สุกตามสวนผลไม้  หรือการตั้งเจ้าที่ตามสวนเมื่อขึ้นไปทำสวนหรือนอนค้างคืนตามสวน  เจ้าที่ที่ชาวบ้านเคารพหรือพระในวัด  เช่น  พระลากวัดเสมา


ยังมีอดีตสมภาพของแต่ละวัดในตำบลหลายรูป  พระพุทธรูปที่เป็นพระคู่วัดของแต่ละวัด  มีชาวบ้านในหมู่บ้านแต่ละหมุ่บ้านมีความเคารพและมีความเชื่อไว้สักการะบุชา  เป็นที่พึ่งทางใจ  ยามมีความทุกข์มีปัญหาสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจตั้งแต่ในอดีต  และกลายเป็นความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  แม้ว่าในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จะมีพฤติกรรม  ความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ลดลง  ทำให้ความเชื่อเดิมลดลง  จึงกลายเป็นปัญหาจองสังคม  ซึ่งจะต้องแก้ไขให้ครบในหลาย ๆ ด้าน  และมีความสัมพันธ์กันในชุมชนและหมู่บ้านต่อไป

ข้อมูลด้านองค์กร
· กลุ่มเกษตรกร


1
กลุ่ม  สมาชิก
367  คน
· กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

2
กลุ่ม  สมาชิก
 45  คน
· กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

14
กลุ่ม  สมาชิก
315  คน
· กลุ่มกิจกรรม


8
กลุ่ม  สมาชิก
123  คน
· กลุ่มออมทรัพย์


4
กลุ่ม  สมาชิก


4.  การบริการโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม  ตำบลท่าดีมีถนนติดต่อระหว่างตำบล  หมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน  43  สาย  แยกเป็น
· ถนนลาดยาง

4
สาย
· ถนนคอนกรีต
21
สาย   (รวมที่ก่อสร้างเป็นบางช่วงไปด้วย)

· ถนนหินคลุก
13
สาย
· ถนนดิน

9
สาย
โดยสรุป  การคมนาคมในเขตพื้นที่ตำบลท่าดี  ยังไม่สะดวก  เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่  ไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดปัญหามาเป็นระยะเวลายาวนาน  และต่อเนื่อง
การโทรคมนาคม

ตำบลท่าดี  มีการทางโทรคมนาคม  ดังนี้
· โทรศัพท์สาธารณะ  
จำนวน

13  จุด
การไฟฟ้า

ตำบลท่าดี  ราษฎรในตำบลท่าดีมีใช้บริการไฟฟ้า  1,746  ครัวเรือน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนและยังมีระบบไฟฟ้าโซล่าเซล
แหล่งน้ำธรรมชาติ
· ลำน้ำ,ลำห้วย

4
แห่ง
· บึง,หนองน้ำและอื่น ๆ
1
แห่ง
              แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
· ฝาย


4
แห่ง
· ฝายแม้ว


4
แห่ง
· บ่อน้ำตื้น


1,210
แห่ง
· บ่อน้ำโยก


-
แห่ง
· อื่น ๆ บ่อบาดาล บ่อเจาะ
9
แห่ง
6.ศักยภาพในตำบล

การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาวะผู้นำ


ด้านการบริหารการปกครอง


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  เปลี่ยนฐานะจากสภาตำบล  เมื่อวันที่  22  มกราคม  พ.ศ.  2539  มีประธานบริหารคนแรก  คือ  นายลับ  เยาวพิศ  เป็นการบริหารงานแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี)  มีปลัดตำบลคนแรก คือ นายนิกร  อนุวัฒน์วงค์และปัจจุบัน  คือ ส.ต.ต.สุรินทร์  เดชรักษา


ปัจจุบันมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง  คือ  นายปรารถนา   พจน์จำเนียร  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีคนแรก  โดยรับรองตำแหน่งเมื่อ                  27  มกราคม  พ.ศ.  2548  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีคนแรก  คือ  นายนุกิจ  กองผล  และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน  คือ  นายประไพ  ชูช่วย  ซึ่งดำรงตำแหน่ง  เมื่อ  15  กันยายน  พ.ศ. 2547


ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี


จำนวนบุคลากร
จำนวน    15    คน
· ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
5
คน
· ตำแหน่งในส่วนการคลัง



6
คน
· ตำแหน่งในส่วนโยธา



4
คน
· ตำแหน่งอื่น ๆ 




-
คน
ระดับการศึกษาของบุคลากร
· สูงกว่าปริญญาตรี


-
คน
· ปริญญาตรี



11
คน
· มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา

4
คน
· ประถมศึกษา


-
คน
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา  (2549)


  9,907,700.00
บาท
· รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง
  6,150,000.00
บาท
· รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ เก็บให้

     447,700.00
บาท
· เงินอุดหนุนรัฐบาล



  3,310,000.00
บาท
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา  (2549)


  9,907,700.00
บาท


· รายจ่ายประจำ



  5,425,555.00
บาท

· รายจ่ายเพื่อการลงทุน



  3,570,800.00
บาท


· งบกลาง




     911,345.00
บาท
จุดเด่นของพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา


พื้นที่ของตำบลท่าดี  เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์  โดยในหนึ่งปี  จะมีผลไม้ออกผลผลิตนอกฤดูกาลมาให้ชาวสวนผลไม้ ขายได้ราคาดีเป็นจำนวนมาก  และเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ตัวจังหวัด  ซึ่งมีตลาดกลางสินค้าการเกษตรขนาดใหญ่  (ตลาดหัวอิฐ)  ทำให้การคมนาคมขนส่งผลผลิตเพื่อไปจำหน่ายได้อย่างสะดวก  ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
บทที่  3

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
1.หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
· การพัฒนาตามแนวทางนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ
· การพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
· การพัฒนาตามฐานข้อมูลของทุกด้านบนพื้นฐานที่ถูกต้อง
· การพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจ  และรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
· การพัฒนาเปรียบเทียบของผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา
2.ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการประชาชนในท้องถิ่น  ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจำปีในเชิงคุณภาพ


การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ที่ผ่านมานั้นได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระยะ  5  ปี  และแผนพัฒนาประจำปี  โดยในแต่ละส่วนของแผนพัฒนานั้นได้กำหนดไว้  6  ด้าน  แต่ละด้านคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก  โดยจัดการจัดทำแผนงาน/ โครงการเกิดจากกระบวนการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ร่วมคิด  ร่วมทำ  แสดงความคิดเห็นในระดับชุมชน  หมู่บ้าน  โดยเรียงลำดับความสำคัญก่อน-หลัง เอาไว้  จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ดำเนินการไปแล้ว   ประจำปี  2548    และที่ผ่านมาปรากฎว่าการดำเนินการยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เท่าที่ควร  เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีจำกัดและปัญหาอื่น ๆ แต่ละด้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  ดังต่อไปนี้

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
· การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  ถนนไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่
· ระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง  และไฟฟ้าไม่ครบทุกครัวเรือน
· ระบบโทรศัพท์ในบ้านเรือน  และระบบโทรศัพท์สาธารณะไม่ทั่วถึง
· ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน  และขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
2.ด้านเศรษฐกิจ
· ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
· ขาดแคลนเงินทุนและเกษตรกรมีหนี้สินทั้งในและนอกระบบ
· ขาดการรวมกลุ่มในเชิงการผลิตและกำหนดราคาในการขายผลผลิต
· การผลิตทางการเกษตรไม่สามารถพึ่งตนเองได้
· เกษตรกรขาดอาชีพเสริม
3.ด้านสังคม
· ประชาชนว่างงาน  แรงงานไร้ฝีมือ  บุคคลที่จบการศึกษาในระดับสูงมักนิยมทำงานในต่างถิ่น
· การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
· ขาดความสามัคคีในหมู่บ้าน  ชุมชน  กลุ่มอาชีพองค์กร
4.ด้านแหล่งน้ำ
· น้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรยังมีไม่เพียงพอ
· เกิดน้ำท่วมในฤดูฝน  และขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
· ระบบประปายังไม่ครอบคลุมทั่วถึง
5.ด้านสาธารณสุข
· ประชาชนขาดความรู้ความเข้ใจในด้านสาธารณสุข  และการดูแลรักษาสุขภาพ
· มีการติดสารเสพติด
· ผู้ป่วยเอดส์ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่จากทั้งครอบครัวและภาครัฐเท่าที่ควร
· ระบบการจัดเก็บและการทำลายยังไม่ได้มาตรฐาน
6.ด้านการเมือง  การบริหาร
· ขาดการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในพื้นที่เท่าที่ควร
· ขาดความสามัคคีในกลุ่ม ฯ องค์กรประชาชน
· เงินงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน /โครงการ
7.ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
· ขาดแคลนบุคลากร  อุปกรณ์  การเรียนการสอนของเด็กก่อนวันเรียนและระดับประถม
· ขาดการส่งเสริมสนับสนุน  กิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬาเท่าที่ควร
· ขาดการสืบทอดประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น
8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
· ประชาชนขาดความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
· การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดและไม่มีประสิทธิภาพ
· ประชาชนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
· มีการบุรุกพื้นที่ป่าสงวน
· ขาดระบบการจัดเก็บและทำลายขยะ
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ได้พัฒนาตำบลปีที่ผ่านมาในหลาย ๆ ด้าน  พร้อม ๆ กัน  เนื่องจากเป็นปัญหาหลากหลายที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา  โดยยึดหลักของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้าปี  และแผนพัฒนาตำบลประจำปี  ซึ่งสามารถนำโครงการจากแผนพัฒนา (พ.ศ. 2548 – 2550)  ดังกล่าวมาปฏิบัติ  แยกเป็นประเภทและประเมินประสิทธิผลได้  ดังนี้

1.แผนงานด้านเศรษฐกิจ  ทั้งหมด  


62     
โครงการ  

สามารถนำไปปฏิบัติได้




14
โครงการ  
บรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ   

22.58


2.แผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม  ทั้งหมด 

58 
โครงการ 
สามารถนำไปปฏิบัติได้




14
โครงการ  

บรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ

24.14


3.แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งหมด  31
โครงการ  
สามารถนำไปปฏิบัติได้




-
โครงการ  


บรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ

0


4.แผนงานด้านบริหารจัดการ  ทั้งหมด  


19 
โครงการ  

สามารถนำไปปฏิบัติได้




13
โครงการ  


บรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ

68.42

บทที่  4

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.วิสัยทัศน์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ต.ท่าดีจะพัฒนาครบทุกด้านภายในปี 2552

2.ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
· ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
· คู  คลอง  ทางระบายน้ำไหล  ถ่ายเทได้สะดวก  น้ำไม่ท่วมขังและปลอดภัยจากพาหนะนำโรคต่าง ๆ
· มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการในพื้นที่อย่างทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
· เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ อบต.  และผู้สัญจรมา  ได้รับความสะดวก  สบายในการคมนาคมขนส่ง
· เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  อบต.  ปลอดภัยจากพาหนะนำโรคต่าง ๆ
· เพื่อให้ประชาชน  มีระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
· ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทางให้อยู่ในสภาพที่ดี
· ก่อสร้างสะพาน  ท่อเหลี่ยม  ขุดลอกคลอง  ทางระบายน้ำให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวก
· มีการขยายเขตประปา  ไฟฟ้า  ติดตั้ง  ซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี
ด้านสังคม

วัตถุประสงค์
· หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
· ประชาชน  ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
· เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างการและจิตใจ
· ช่วยเหลือ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเรื้อรัง
· ป้องกันแก้ไข  ปัญหายาเสพติด
· ยกระดับคุณภาพการศึกษา
· ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ การกีฬา
· สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน  ชุมชน  ตามโครงการชุมชนน่าอยู่
เป้าหมาย
· สนับสนุนให้หมู่บ้าน  มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
· ให้ความรู้และการบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  และทั่วถึง
· ให้การสนับสนุนการจัดให้มีการเล่นกีฬา  ออกกำลังกาย  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
· ส่งเสริม  สนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ
· สนับสนุนช่วยเหลือ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการแลผู้ป่วยเรื้อรัง
· ส่งเสริมสนับสนุน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
· ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยได้ทันเหตุการณ์
· ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา
· ส่งเสริมสนับสนุน  สถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น  และเป็นชุมชนน่าอยู่
ด้านเศรษฐกิจ


วัตถุประสงค์
· เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน  หมู่บ้านให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
· สร้างงาน  เพิ่มรายได้  กระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
· ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ตามแนวทางพระราชดำริ
· ให้ประชาชนให้ผลผลิตของท้องถิ่น  ลดรายจ่ายของครอบครัว
เป้าหมาย


· ให้ประชาชนทุกครอบครัวมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
· ประชาชนทุกครอบครัว  อยู่ดี  กินดี
· ประชาชนมีรายได้เพียงพอ  ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
แนวทางการพัฒนา
· เร่งรัดการพัฒนา  การก่อสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วน  ถนนหนทาง  ไฟฟ้า  ประปา  เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
· สนับนุนกลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ ฯ  เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้
· สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ
· สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน  รู้จักประหยัด
· ฝึกฝนอาชีพให้กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรกร
· ปรับปรุง  หาตลาด  เพื่อสนับสนุนธุรกิจในชุมชน  หมู่บ้าน
· ปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ
ด้านการเมือง  การบริหาร


วัตถุประสงค์
· เพื่อพัฒนาการเมือง  การบริหารตามระบอบประชาธิปไตย
· ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ
· ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
· บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีส่วนร่วม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้
· มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ  อุปกรณ์  และบุคลากรในการบริหารจัดการ
· สร้างเครือข่ายให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีความเข้มแข็ง
· ให้หมู่บ้าน  ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยกระจายอำนาจควบคู่กับการพัฒนาความพร้อมของผู้นำชุมชน
เป้าหมาย
· เพื่อให้ประชาชนศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
· เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  จัดการท้องถิ่นทุกขั้นตอน
· เพื่อให้การบริการจัดการ  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้
· เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน  ชุมชน  มีความเข้มแข็ง
· เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  มีความเอื้ออาทรมีความรักสามัคคี
แนวทางการพัฒนา
· จัดฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ให้แก่พนักงานส่วนตำบล  สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน  ประชาชนให้มีความรู้  เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ
· ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้อย่างทันเหตุการณ์
· จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการ  ให้คำแนะนำ  ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ
· ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน
· รณรงค์  ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  มีความเอื้ออาทร  มีความกลมเกลียว  สมัครสมานสามัคคี
· จัดหาเครื่องมือ  อุปกรณ์  เพื่อความพร้อมในการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
· เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
· พัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
· ป้องกันการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
· รณรงค์  ส่งเสริมข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
เป้าหมาย
· ให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
· ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
· ป้องกันการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
· ฟื้นฟู  ต้นน้ำ  ป่าไม้  ให้มีความอุดมสมบูรณ์
แนวทางการพัฒนา
· สนับสนุนกลุ่มองค์กรให้มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากร
· รักษา  ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คูคลอง  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ตลอดไป
· พัฒนาที่ดินให้มีความเหมาะสมตามสภาพที่อยู่อาศัย  และการเกษตร
· พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้าน  ให้เป็นชุมชนน่าอยู่
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  และสะพาน
· ก่อสร้างถนนลูกรัง  ถนนหินคลุก  ถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง
· ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนและขยายผิวจราจร
· ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  และฝังท่อระบายน้ำ
· ก่อสร้างคูระบายน้ำ  คสล.

· ก่อสร้างสะพาน คสล.

· ก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตรและการบริโภค
· ขุดลอก  คูคลอง  ทางระบายน้ำ
พัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปาและสาธารณูปโภคอื่น ๆ
· ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้ง  ซ่อมแซมบำรุงรักษา
· ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ซ่อมบำรุงรักษา
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ผู้ประสพสาธารณภัย  ต่าง ๆ
· โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตประชาชน
· โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
· โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยเรื้อรัง
· โครงการส่งเสริมบริการสาธารณสุข  ป้องกันและกำจัดโรค
· โครงการช่วยเหลือผู้ประสพสาธารณภัย
· โครงการแข่งขันกีฬา  อบต.  ประจำปี
· โครงการอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน
· ก่อสร้างกีฬาและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
· ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
การพัฒนาและส่งเสริม  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ
· สนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
· สนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี
· ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน
· สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
· สนับสนุนการจัดกิจกรรมรดน้ำ  ดำหัวผู้สูงอายุและวันกตัญญู
· จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง  วันสงกรานต์
· สนับสนุนการจัดงานประเพณีตักบาตรทำบุญวันขึ้นปีใหม่
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศษฐกิจ

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
· ฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ฯ  กลุ่มเกษตรกร
· จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
· จัดตั้งตลาดกลางในการจำหน่ายสินค้าและร้านค้าชุมชน
· ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
· ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี ฯลฯ
· สนับสนุนการผลิตสินค้า  หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์
· สนับสนุนการกองทุนปุ๋ย  ประจำตำบลและหมู่บ้าน
· ส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
· ส่งเสริมการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
· ส่งเสริมการจัดทำโครงการหนึ่งฟาร์ม  หนึ่งตำบล
· โครงการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
· โครงการส่งเสริมการลงทุน
· โครงการรณรงค์ปลูกพืชบ้าน/สวนครัว
· โครงการตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้เพื่อคุณภาพสินค้า
5.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

การเสริมสร้างสุขภาพและอนามัย
· จัดซื้อเครื่องมือเพื่อตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
· โครงการจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ
· โครงการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
· โครงการจัดกิจกรรมแก่กลุ่ม อสม.
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร

พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร  และเครื่องมือ  อุปกรณ์
· จัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของท้องถิ่น
· ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล  ข่าวสารให้ประชาชนรับรู้อย่างทันเหตุการณ์
· จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน
· จัดหาเครื่องมือ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อความพร้อมในการบริการ  จัดการ
· จัดทำป้ายชื่อ  ถนน  ซอย  บริเวณหมู่บ้านและเขตพื้นที่หมู่บ้าน
· จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
· จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนตาม  พ.ร.บ.การกระจายอำนาจ
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
· ฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
· โครงการรักษาความสะอาดบนทางสาธารณะ
· โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
· โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะ
· โครงการอนุรักษ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
· โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำคลอง
· โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ส่วนที่ 5
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แผนพัฒนาสามปี    ( พ.ศ. 2550 ถึง 2552)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2550  ถึง  2552)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
1.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1.


	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายไสขิง – มะม่วงทอง พร้อมวางท่อยกระดับอัดบดยาว 240 เมตร ม.1
	เพื่อให้ประชาชนใน
 ม.1 ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อและยกระดับอัดบดตามแบบมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย
	300,000

อบต.ท่าดี
	
	
	การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 15
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดวอปากปริก ม.2
	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
	800,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมสะดวก
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุกำ หมู่ 3
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไป - มา
	ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร
	1,300,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงได้รบความสะดวกในการสัญจรไป – มา มากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	4
	ยกระดับถนนสายเกาะ
ตานาค ม.4
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการสัญจรไป – มา ได้สะดวก
	ปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุกตลอดสายกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร ฝังท่อ 3 จุด
	400,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนจะได้มีถนนใช้ในการสัญจรไป – มา สะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหน้าวัดมะขาม – ศาลาขี้เหล็ก ม.5
	แก้ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน
	ขุดคูระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	ส่วนโยธา

	6
	โครงการสร้างถนน
คสล.นาห้วยคุด-ทางกรวด ม.6
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้สะดวกขึ้น
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร
	1,200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนได้มีเวลาในการทำงานมากขึ้นเพราะสะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา


	7
	สร้างถนน คสล.สายสันยูง – ห้วยปราง ม.7
	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมไหล่ทางแบบมาตรฐาน
	70,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ใช้สัญจรไปมา ขนส่งสินค้าด้านการเกษตร
	ส่วนโยธา


	8
	สร้างถนน คสล.สายปากปริก ม.7
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 400 เมตร ยาว 4 เมตร ตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านสะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ส่วนโยธา

	9
	โครงการสร้างถนนสายบ้านจัดสรร ม.6
	เพื่อความสะดวกของประชาชนหลายหมู่บ้านใช้ถนนสายนี้รวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
	7,000,000

อบต.ท่าดี
	
	
	การคมนาคมได้สะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้น
	ส่วนโยธา

	10
	โครงการซ่อมแซมประปาบ้านนายฉลวย บุญเทียบ ม.5
	เพื่อให้ประชาชนใน
ม.5 มีน้ำใช้ตลอดปี
	ซ่อมประปา ม.5 บ้าน
นายฉลวย บุญเทียบ
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนได้ใช้น้ำเพียงพอในฤดูแล้ง
	ส่วนโยธา

	11
	บุกเบิกถนนสายหนองไหล ม.4
	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนใช้ในการคมนาคม
	บุกเบิกถนนสายหนองไหลกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ประชาชนจะได้มีถนนใช้
	300,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนจะได้มีถนนใช้ในการสัญจรไป – มา สะดวก
	ส่วนโยธา

	12
	โครงการบุกเบิกถนนสายดาหลา หมู่ 3
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไป - มา
	ถนนหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร
	800,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงได้รบความสะดวกในการสัญจรไป – มา มากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	13
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดวอปากปริก ม.2
	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมที่สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
	800,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมสะดวก
	ส่วนโยธา

	14
	โครงการไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้าน ม.2
	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้าน
	500,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
	ส่วนโยธา

	15
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำจากศาลาสังกะสีถึงวัดดินดอน ม.2
	เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
	ขุดคูระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 700 เมตร พร้อมฝาปิดท่อ
	150,000
	
	
	ระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	ส่วนโยธา

	16
	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 3 
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา ในยามค่ำคืน
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทั้งหมดในพื้นที่ หมู่ 3
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา ในยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา

	17
	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายในหยวด ม.4
	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
	ขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชนใน ม.4 ได้ใช้อย่างทั่วถึง
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนจะได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา

	18
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนขาม ม.5
	ให้ประชาชนได้มีถนนใช้คมนาคมและขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย
	700,000 

อบต.ท่าดี
	
	
	ใช้คมนาคมภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน กับใช้ขนถ่ายสินค้าการเกษตร
	ส่วนโยธา

	19
	โครงการลงหินคลุกตลอดสายห้วยจังหด – โรงเรียนวัดมะขาม ม.6
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสะดวกขึ้น
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
	150,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชมคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน 5 – 6 สะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา

	20
	สร้างถนน คสล. สายควนม่วง ม.7
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมไหล่ทาง
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ใช้สัญจรไปมาสะดวกในการขนส่งสินค้า
	ส่วนโยธา

	21
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ม.1  สายไสขิง – มะม่วงทอง  ยาว 200 ม.
	เพื่อให้ประชาชนใน ม.1  ได้ใช้เส้นทางคมนาคมอย่างสะดวก
	ขุดคูระบายน้ำกว้าง 0.50 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิดท่อ
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก  แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน
	ส่วนโยธา

	22
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายนาการ – นาวาน  ม.1 800 เมตร ม.1
	เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำให้มีน้ำใช้ตลอด
	ขุดลอกแหล่งน้ำใน ม.1
	500,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำร้อยละ 60
	ส่วนโยธา

	23
	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ดอนขาม – หนองขี้นาค  ม.5
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 16 ม.
	1,500,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนได้ใช้ถนนในการสัญจรไปมาอย่างสะดวก
	ส่วนโยธา

	24
	โครงการสร้างสะพาน ม.5, ม.6  ที่วัดพัทธเสมา
	เพื่อการสัญจรไป –มาของประชาชนสะดวก  รวดเร็ว
	สร้างสะพาน คสล. กว้าง 4 ม.  ยาว 35 ม.
	1,00,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนได้ใช้ถนนในการสัญจรไปมาอย่างสะดวก
	ส่วนโยธา

	25
	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยุ่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ทุกฤดูกาล ทั้งตำบล
	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางในตำบลได้สัญจรได้อย่างสะดวก
	ถนนในเขตตำบลท่าดีอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานไดอย่างมีประสิทธิภาพ
	700,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่สะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา

	26
	โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำในตำบลท่าดี
	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำกัดเซาะริมถนน
	ถนนในเขตตำบลท่าดีอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	150,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่สะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา

	27
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในตำบลท่าดีเพิ่มขึ้น
	ติดตั้งไฟฟ้าตามสามแยกและที่ชุมชนใน ตำบลท่าดี
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใน  เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ปลอดภัย
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนจะปลอดภัยในการสัญจรไปมาเพราะได้รับแสงสว่าง
	สำนักปลัด

	28
	โครงการยกระดับถนนสายรวงทอง -ทุ่งควน
	เพื่อให้การสัญจรได้สะดวกและทำให้น้ำไม่ท่วมถนน
	ถนนยกระดับ  คสล. กว้าง 4  ม. ยาว  500 ม.
	200,000 

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่สะดวกขึ้น
	สำนักปลัด

	29
	โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.7
	เพื่อให้ประชาชนได้มีมีน้ำใช้อย่างพอเพียง
	เจาะบ่อบาดาลใน ม.7
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ลดปัญหาเรื่องภัยแล้ง
	ส่วนโยธา

	30
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายท่าใหญ่ – วัดใหม่ ม.1 500 เมตร
	เพื่อให้ประชาชนใน ม.1 ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ปรับปรุงถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
	180,000

อบต.ท่าดี
	
	
	การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านสะดวกรวดเร็วร้อยละ 10
	ส่วนโยธา

	31
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ม.1 สายไสขิง – มะม่วงทอง ยาว 200 เมตร 
	เพื่อให้ประชาชนใน ม.1 ได้ใช้เส้นทางคมนาคมอย่างสะดวก
	ขุดคูระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดท่อ
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนมีคมนาคมที่สะดวก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนบ้านร้อยละ 40
	ส่วนโยธา

	32
	โครงการบ่อน้ำตื้น ม.1 12 ลูก
	เพื่อประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้
	ขุดบ่อน้ำตื้น  จำนวน 12  ลูก
	150,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนได้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ร้อยละ 40
	สำนักปลัด

	33
	โครงการปรับปรุงถนนยกระดับลงหินคลุกสายบ้านนายวิโรจน์ – เกาะตานาค ม.2
	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมสะดวกขึ้น
	ปรับปรุงถนนยกระดับลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมสะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา

	34
	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายปูนทรัพย์ – วัดปะ ม.2
	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมสะดวกขึ้น
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมสะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา

	35
	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยแม่ทับ 
ม.2
	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมสะดวกขึ้น
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
กว้าง  4 เมตร ยาว 500 เมตร
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมสะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา

	36
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำโรง – ห้วยกุ้ง หมู่ 3
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไป - มา
	ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร
	500,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา มากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	37
	โครงการบุกเบิกถนนสายป่าตอ – บนขาด 
หมู่ 3
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา ในยามค่ำคืน
	ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร
	500,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา ในยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา

	38
	สร้างฝายน้ำล้นคลองท่าดี หมู่ 3
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี
	ฝายกักเก็บน้ำจำนวน 1 ฝาย
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี
	ส่วนโยธา

	39
	ปรับปรุงถนนสายประปาบ้านนายสุธรรม ม.4
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสะดวก
	ปรับปรุงถนนประปาบ้านนายสุธรรม พร้อมลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ประชาชนจะได้รับความสะดวก
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้นและปลอดภัย
	ส่วนโยธา

	40
	ลงหินคลุกถนนสายคึกฤทธิ์ ม.4
	เพื่อให้ประชาชนจะได้สัญจรไปมาได้สะดวก
	ปรับปรุงถนนสายคึกฤทธิ์กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร จะได้สะดวกในการใช้
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	
	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น

	ส่วนโยธา

	41
	สร้างสะพาน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ม.4
	ประชาชนจะได้มีสะพานใช้ที่ปลอดภัย
	สร้างสะพานกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย
	70,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น
	ส่วนโยธา

	42
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดมะขาม ม.6 ม.5
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไป – มา สะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกหนา 0.15 เมตรตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	มีถนนใช้สัญจรไป – มา สะดวกรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้าการเกษตร
	ส่วนโยธา

	43
	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนสายวัดมะขาม ม.6 และม.5
	เพื่อให้ราษฎรได้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางยาว 200 เมตร
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


	44
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายศาลาสังกะสีนอก – สังกะสีใน ม.5
	มีไฟฟ้าริมถนนสะดวกในการสัญจรไป - มา
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม 15 จุด ระยะทาง 500 เมตร
	700,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ถนนสว่างการสัญจรไป – มา สะดวกปลอดภัย
	ส่วนโยธา

	45
	โครงการสร้างพนักกั้นน้ำวัดเสมา ม.6
	เพื่อไม่ให้น้ำกัดเซาะและทำให้ตลิ่งพังไปทุก  ๆ  ปี
	เพื่อสร้างพนักกั้นน้ำไม่ให้ตลิ่งพังยาว 500 เมตร
	3,000,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ตลิ่งจะไม่พังอีกต่อไปวัดเสมาก็ไม่เสียหายมากนัก
	ส่วนโยธา

	46
	โครงการสร้างถนน  คสล.ม.6 สายซอยบินหลา ม.6
	เพื่อประชาชนในซอยมีความสะดวกในการเดินทาง
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.50 เมตร
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนในซอยหรือในหมู่บ้านติดต่อกันได้สะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา

	47
	โครงสร้างศาลาตามจุดสำคัญของ ม.6 จำนวน 5 จุด ม.6
	เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สัญจรได้หยุดพักหลบแดดและฝนระหว่างเดินทาง
	ก่อสร้างศาลาตามความต้องการหรือความสำคัญของประชาชนมากน้อยเพียงใด
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนหรือผู้ที่สัญจรไปมาได้พักพิงตามความสะดวก
	ส่วนโยธา

	48
	สร้างถนน คสล.สายไข่แดง ม.7
	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 1,000 เมตร กว้าง 4 เมตร
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	
	การคมนาคมสะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ส่วนโยธา

	49
	สร้างถนน คสล.สายกำแพงเซา – บ้านนายแดง ม.7
	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนน คสล.ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร
	40,000

อบต.ท่าดี
	
	
	สัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ส่วนโยธา

	50
	สร้างถนน คสล.สายกำแพงเซา – เภาอ้อย ม.7
	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนน คสล.ยาว 300 เมตร กว้าง 4 เมตร
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	สัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ส่วนโยธา

	51
	สร้างถนน คสล.สายห้วยปราง – ยายจัด ม.7
	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนน คสล.ยาว 120เมตร กว้าง 4 เมตร
	520,000

อบต.ท่าดี
	
	
	สัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ส่วนโยธา

	52
	โครงการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
	เพื่อให้ประชาชนมีสิทธในที่ดิน
	สนับสนุนงบประมาณในการทำเอกสารสิทธิ
	10,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนมีเอกสารสิทธในที่ดินทำกิน
	สำนักปลัด

	53
	โครงการเผาถ่าน ม.1
	ประชาชนได้มีงานทำเพื่อเพิ่มรายได้
	ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มเผาถ่าน
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
	สำนักปลัด

	54
	บุกเบิกถนนสายบ้านนายสนั่น – ขุนทะเล  ม.4
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมรวดเร็ว
	บุกเบิกถนนสายบ้านนายสนั่น – ขุนทะเล พร้อมลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร
	
	300,000

อบต.ท่าดี
	
	การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	55
	โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำในคลองท่าใหญ่ ม.1
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี
	ของบประมาณสนับสนุนก่อสร้างฝายเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน
	
	400,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนได้มีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 50
	สำนักปลัด

	56
	โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำ ม.1
	เพื่อให้ประชาชนมีที่พักต้นไม้ในพื้นที่ ม.1
	ปลูกป่าถาวร ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	
	20,000

อบต.ท่าดี
	
	คงไว้ซึ่งทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีคุณค่าใน ม.1
	สำนักปลัด

	57
	โครงการขยายตู้โทรศัพท์ใน ม.2
	เพื่อให้ประชาชนได้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกขึ้นและทั่วถึง
	ขอสนับสนุนเงินทุนหรืออุปกรณ์ในการขยายตู้โทรศัพท์
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนได้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกขึ้นและทั่วถึง
	สำนักปลัด

	58
	โครงการขอติดตั้งโทรศัพท์ตามจุดจำนวน 4 จุด ม.6
	เพื่อติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วขึ้น
	สร้างโทรศัพท์ให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร
	
	150,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนจะสะดวกมากขึ้นและติดต่อธุรกิจได้มากกว่า
	สำนักปลัด

	59
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หัวหินเหล็กไฟ ม.1
	เพื่อให้ประชาชนใน ม.1 ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย
	
	450,000

อบต.ท่าดี
	
	การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านตำบลได้อย่างสะดวกรวดเร็วร้อยละ 15
	ส่วนโยธา

	60
	โครงการก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนหินคลุกสายวัดใหม่ – บ่อหวูด ม.1
	เพื่อให้ประชาชนใน ม.1 ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ปรับปรุงถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร
	
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน สะดวกรวดเร็วร้อยละ 10
	ส่วนโยธา

	61
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำซอยวัดปะ ถนนกระโรม ม.2
	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง
	ขุดคูรูบายน้ำหรือวางท่อระบายน้ำยาว 500 เมตร
	
	150,000

อบต.ท่าดี
	
	น้ำระบายได้ไม่ท่วมขัง
	ส่วนโยธา

	62
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะใน ม.2
	เพื่อลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนในตอนกลางคืน
	ขอขยายไฟฟ้าสาธารณะใน ม.2 จำนวน 10 จุด
	
	150,000

อบต.ท่าดี
	
	ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรมในหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	63


	โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายโคจร – พรุกำ หมู่ 3
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไป - มา
	ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร
	
	500,000

อบต.ท่าดี
	
	ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไป - มามากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	64
	โครงการบุกเบิกถนนสายน้ำล้นพรุกำหมู่ 3
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไป - มา
	ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไป - มามากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	65
	ยกระดับถนนสายหน้าเขื่อนป่าโหนด ม.4
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ขนผลผลิตทางการเกษตรสะดวกขึ้น
	ยกระดับถนนสายหน้าเขื่อนป่าโหนดพร้อมลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
	
	300,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนจะได้ใช้ถนนที่ปลอดภัยและสะดวก
	ส่วนโยธา

	66
	สร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.จากนบปลีก ม.4
	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้ทั่วถึง
	สร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.จากนบปลีกกว้าง 1 เมตร ยาว 1,500 เมตร
	
	300,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนทำการเกษตรสะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา

	67
	กระจกโค้งติดสามแยกจำนวน 3 จุด ม.4
	เพื่อป้องกันอันตรายการใช้เส้นทาง
	ติดตั้งกระจกโค้งติดสมแยก
	
	1,500

อบต.ท่าดี
	
	การใช้เส้นทางจะปลอดภัยขึ้นและลดอุบัติเหตุน้อยลง
	ส่วนโยธา

	68
	โครงการขุดคูระบายน้ำศาลาสังกะสีทั้งในและหน้าวัดดินดอน ม.5
	แก้ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน
	ขุดคูระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	น้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝน
	ส่วนโยธา

	69
	โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าอนามัย – บ้านนายลอบ ม.5
	ใช้สัญจรไป – มา ภายในหมู่บ้าน
	บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ถมดินยกระดับ 0.50 เมตร ลงหินคลุกพร้อมฝังท่อระบายน้ำ
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	มีถนนใช้ในการสัญจรไป – มา
	ส่วนโยธา

	70
	บุกเบิกถนนสายสันยูง – ยูงทอง ม.7
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางได้สะดวก
	บุกเบิกถนน ยาว 300 เมตร กว้าง 4 เมตร 
	
	20,000

อบต.ท่าดี
	
	สัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็วขึ้น
	ส่วนโยธา

	71
	บุกเบิกถนนสายลุงแดง ม.7
	เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว
	บุกเบิกถนนยาว 600 เมตร กว้าง 4 เมตร
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น
	ส่วนโยธา

	72
	โครงการขยายเขตประปาสาธารณะที่ศาลาเทวดา ม.7
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค  บริโภค
	ขยายเขตและแนวท่อประปาพร้อมซ่อมแซม
	
	10,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง
	สำนักปลัด

	73
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายไสขิง – นาการ ยาว 1,000 เมตร ม.1


	เพื่อให้ประชาชนใน ม.1 ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย
	
	1,000,000

อบต.ท่าดี
	
	การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล ได้อย่างสะดวกรวดเร็วร้อยละ 15
	ส่วนโยธา

	74
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนารามวัดปะ 
ม.2
	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมได้สะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
	
	400,000
	
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมสะดวก
	ส่วนโยธา

	75
	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน ม.4
	เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และปลอดภัย
	ปรับปรุงศาลาศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้านไว้อยู่ในสภาพที่ดี
	
	30,000
	
	จะปลอดภัยในการใช้งาน
	ส่วนโยธา

	76
	โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ม.3
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอทั่วถึง
	ระบบประปาขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทุกอย่าง หมู่3
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอทั่วถึง
	ส่วนโยธา

	77
	โครงการคูระบายน้ำสายโคจร-คีรีวงค์  ทั้งสองข้างถนน  ม.3
	เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
	คูระบายน้ำระยะทาง 2,000 ม.  
	
	500,000

อบต.ท่าดี
	
	เพื่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
	ส่วนโยธา

	78
	โครงการถนนลาดยาง ม.4 – ต.กำแพงเซา  ระยะทาง 1,000  ม.
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการสัญจรไป – มา สะดวก
	ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 ม. 
	
	2,000,000
	
	ประชาชนจะได้มีถนนใช้ในการสัญจรไป – มา สะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา

	79
	เครื่องสูบน้ำแบบใช้น้ำมัน 3 เครื่อง ม .4
	เพื่อให้ประชาชนจะได้ใช้สูบน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้ง
	ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบใช้น้ำมัน 3 เครื่องเพื่อประชาชนจะได้ใช้ทำการเกษตร
	
	36,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน
	สำนักปลัด

	80
	โครงการประปาผิวดินใน ม.6
	เพื่อใช้ในการเกษตรได้พอเพียง
	ก่อสร้างประปาผิวดินพร้อมด้วยอุปกรณ์
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา

	81
	ขยายเขตประปาปาปริก-วัดวอ ม.7
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างสะดวก
	ขยายเขตและวางท่อประปาพร้อมทั้งซ่อมแซม
	
	15,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนได้ใช้น้ำประปาทั่วถึง
	สำนักปลัด

	82
	ขยายเขตประปาบ้านควนม่วง ม.7
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างสะดวก
	ขยายเขตและวางท่อประปา
	
	
	15,000

อบต.ท่าดี
	ประชาชนได้ใช้น้ำประปาทั่วถึง
	สำนักปลัด

	83
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านควนม่วง ม.7
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวก
	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและตั้งๆฟฟ้าสาธารณะ
	
	
	20,000

อบต.ท่าดี
	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทั่วถึง
	สำนักปลัด

	84
	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายโมรา  เทวาฤทธิ์ ม.7
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวก
	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
	
	
	20,000

อบต.ท่าดี
	ประชาชนได้ใช้น้ำประปาทั่วถึง
	สำนักปลัด

	85
	โครงการปิดท่อบล๊อกบ้านวัดวอ ม.2
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและกัดเซาะของน้ำในบริเวณสวนและบ้านที่อยู่ล่างท่อบล๊อก
	ถมดินแล้วก็ก่ออิฐ ปิดปากท่อตามขนาดของท่อบล๊อก
	
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	ลดปัญหาน้ำท่วมและการกัดเซาะสวนและบ้านที่อยู่ล่างท่อบล๊อก
	อบต.ท่าดี

	86
	ลงหินคลุกสายในหยวด ม.4
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการสัญจรไป – มา สะดวก
	ลงหินคลุกสายในหยวดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร บดอัดแน่นเพื่อสะดวกในการใช้
	
	
	300,000

อบต.ท่าดี
	ประชาชนจะได้มีถนนใช้ในการสัญจรไป – มา สะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา

	87
	ขยายเขตประปาต่อเขตเมือง ม.7
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างสะดวก
	ขยายเขตและวางท่อประปาพร้อมทั้งซ่อมแซม
	
	
	15,000

อบต.ท่าดี
	ประชาชนได้ใช้น้ำประปาทั่วถึง
	สำนักปลัด

	88
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไคร - ป่าตอ หมู่ 3
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรไป - มา
	ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
	
	
	900,000

อบต.ท่าดี
	ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา มากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	89
	โครงการขยายเขตประปาบ้านนาทอง – ต้นอินทนิน ม.1 600 เมตร ม.1
	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 1 มีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาด
	สร้างหรือขยายระบบประปาวางท่อยาว 600 เมตร
	
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ร้อยละ 30
	สำนักปลัด

	90
	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านอาจารย์อารี – ท่าใหญ่ ม.1 600 เมตร ม.1
	เพื่อให้ประชาชนใน ม.1 ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว
	บุกเบิกถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ถมดินยกระดับเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ
	
	
	150,000

อบต.ท่าดี
	การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล สะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 13
	ส่วนโยธา

	91
	โครงการขุดบ่อน้ำตื้นทั้งตำบลท่าดี
	เพื่อให้ความสะดวกกับประชาชนที่ไม่มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี
	สร้างบ่อน้ำตื้นขุดดินมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	
	
	150,000

อบต.ท่าดี
	สะดวกกับประชาชนที่ไม่มีน้ำใช้
	ส่วนโยธา

	92
	สร้างพนังกั้นน้ำกัดเซาะตัวถนนสายพังแตระม.4
	เพื่อไม่ให้น้ำกัดเซาะตัวถนน
	สร้างพนังกั้นน้ำกัดเซาะตัวถนนายพังแตระยาว 1,000 เมตร เพื่อป้องกันตัวถนนไม่ให้ชำรุด
	
	
	400,000

อบต.ท่าดี
	ตัวถนนจะไม่เสียหายในฤดูฝน
	ส่วนโยธา

	93
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน อบต.แดง – นาการ ม.1 800 เมตร
	เพื่อให้ประชาชนใน ม.1 ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ปรับปรุงถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร
	
	
	250,000

อบต.ท่าดี
	การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน สะดวกรวดเร็วร้อยละ 10
	ส่วนโยธา

	94
	โครงการสร้างถนนสายเทวดา ม.6
	เพื่อความสะดวกของประชาชนหลายหมู่บ้านใช้ถนนสายนี้รวดเร็วขึ้น
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร
	
	
	7,000,000

อบต.ท่าดี
	การคมนาคมได้สะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้น
	ส่วนโยธา

	95
	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยบ้านนายเขียน – นางนิตยา ม.2
	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมสะดวกขึ้น
	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
กว้าง  4 เมตร ยาว 500 เมตร
	
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้มีการคมนาคมสะดวกขึ้น
	ส่วนโยธา


โครงการด้านเศรษกิจ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณที่ผ่านมา
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าให้แก่กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ม.1 – ม.7
	เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อนจำนวน  10  เครื่อง
	70,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น  30 เปอร์เซ็นต์
	สำนักปลัด

	2
	โครงการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสนับสนุนเงินทุนอุปกรณ์ ม.1- ม.7
	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้ในการเกษตร
	ขอสนับสนุนเงินทุนเพื่อซื้อปุ๋ยในการทำการเกษตร
	30,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	3
	โครงการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสนับสนุนเงินทุนอุปกรณ์ ม.1- ม.7
	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้ในการเกษตร
	ขอสนับสนุนเงินทุนเพื่อซื้อปุ๋ยในการทำการเกษตร
	30,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	4
	โครงการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน ม.1 – ม.7
	เพื่อส่งเสริมอาชีพในกลุ่มแม่บ้าน
	ขอสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงาน
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	กลุ่มแม่บ้านร่วมกันทำกิจกรรมเพิ่มรายได้
	สำนักปลัด

	5
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ม.1 – ม.7
	เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำและลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีและรักษาดิน
	ขอสนับสนุนอุปกรณ์หรือเงินทุน
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนได้มีงานทำและลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีและรักษาดิน
	อบต.ท่าดี

	6
	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้หลากหลาย     ม.1 - ม.7
	เพื่อไห้ราษฎรสามารถรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	เพื่อให้มีกลุ่มอาชีพที่เข้มสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้

	700,000

อบต.ท่าดี

	
	
	ราษฎรมีงานทำเพิ่มขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
	สำนักปลัด

	7
	โครงการเพาะกล้าต้นไม้ทั้งไม้ดอกและไม้ผล ม.6
	เพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
	สร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ในการทำ
	70,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและทำให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้น
	สำนักปลัด

	8
	โครงการปรับปรุงตลาดไสขิง ม.1
	ประชาชนได้มีตลาด ชุมชน จำหน่ายสินค้า
	พัฒนาตลาดชุมชนในหมู่บ้าน ตำบลให้อยู่ในระบบที่ดี
	600,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนได้ขายสินค้าเพิ่มรายได้ร้อยละ 30
	สำนักปลัด

	9
	รถไถแบบเดินตามจำนวน 3 คัน ม.4
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้และลดต้นทุนในการทำเกษตร
	ซื้อรถไถเดินตามจำนวน 3 คัน เกษตรกรจะได้ใช้และลดรายจ่าย
	16,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน
	สำนักปลัด

	10
	โครงการส่งเสริมการปลูกมันเทศ ม.5
	เพื่อส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างรายได้
	สนับสนุนพันธ์และปุ๋ยในการปลูกมันเทศ
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ราษฎรในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	11
	โครงการสนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ด ม.2
	เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ขอสนับสนุนอุปกรณ์หรือเงินทุน
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนได้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	12
	โครงการสนับสนุนเครื่องบดเครื่องแกงกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 3
	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ในการประกอบอาชีพ
	เครื่องบดแกงเครื่องแกงาจำนวน 1 เครื่อง
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ในการประกอบอาชีพ
	สำนักปลัด

	13
	โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโค , สุกร ทั้งตำบลท่าดี
	เพิ่มรายได้ และราษฎรมีงานทำตลอดปี
	สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงาน
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพิ่มรายได้ให้แม่บ้าน เกิดการสร้างรายได้
	สำนักปลัด

	14
	โครงการขออุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการเกษตร ม.6
	เพื่อให้กับประชาชนที่ขาดเครื่องมือได้ใช้ในการทำการเกษตร
	ประชาชนจะได้มีกำลังใจในการทำงาน
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น สะดวกขึ้น
	สำนักปลัด

	15
	กลุ่มเลี้ยงสุกรสนับสนุนเงินทุน ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม
	
	40,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนได้รายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	16
	โครงการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านสุดาจันทร์ ม.2
	เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ขอสนับสนุนเงินทุน
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนได้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	17
	โครงการสนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ดในบ้านปากปริก ม.3
	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ในการประกอบอาชีพ
	สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินโครงการ
	
	30,000

อบต.ท่าดี
	
	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ในการประกอบอาชีพ
	สำนักปลัด

	18
	รถไถแบบเดินตามจำนวน 3 คัน ม.4
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้และลดต้นทุนในการทำเกษตร
	ซื้อรถไถเดินตามจำนวน 3 คัน เกษตรกรจะได้ใช้และลดรายจ่าย
	
	16,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน
	สำนักปลัด

	19
	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ม.1 - ม.7
	เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนุรักษ์
	ดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติเข้ามาท่องเที่ยว
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	20
	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ม.1 – ม.7
	เพื่อใช้ในทางการเกษตรและบรรเทาภัยแล้ง
	เครื่องสูบน้ำจำนวน 10 เครื่อง
	
	150,000

อบต.ท่าดี
	
	สามารถบรรเทาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร
	สำนักปลัด

	21
	โครงการส่งเสริมผลผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาภาคเกษตร  การตลาด  ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมและผลผลิต otop  ทั้งตำบล
	เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนในตำบลท่าดี
	สนับสนุนเงินทุนหรือเครื่องมือในการดำเนินงาน
	
	500,000

อบต.ท่าดี
	
	เศรษฐกิจภาคครัวเรือนในตำบลท่าดีมีการพัฒนาขึ้น
	สำนักปลัด

	22
	โครงการงบประมาณสนับสนุนซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ของกลุ่มแม่บ้าน 
ม.1
	เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน ม.1 ได้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ของบประมาณซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ให้กลุ่มแม่บ้าน ม.1
	
	
	250,000

อบต.ท่าดี
	ประชาชนมีรายได้และงานทำเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	23
	โครงการสนับสนุนธุรกิจสินค้าชุมชน , กองทุนและธนาคารหมู่บ้านใน ม.6
	เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินทุนหมุนเวียนคล่องตัวขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
	ของบสนับสนุนเกี่ยวกับเครื่องมือและพัสดุ
	
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	จะสะดวกในการทำงานและการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  
	สำนักปลัด

	24
	โครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนกลุ่มกองทุนข้าวสาร ม.3
	เพื่อให้กลุ่มได้มีเงินทุนที่จะใช้ในการดำเนินการ
	ขอสนับสนุนเงินทุน
	
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	เพื่อให้กลุ่มได้มีเงินทุนที่จะใช้ในการดำเนินการ
	สำนักปลัด

	25
	โครงการส่งเสริมกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ม.5
	เพิ่มรายได้ และราษฎรมีงานทำตลอดปี
	สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงาน
	
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	เพิ่มรายได้ให้แม่บ้าน เกิดการสร้างรายได้
	สำนักปลัด

	26
	โครงการปรับปรุงพันธุ์วัวชน ม.6
	เพื่อให้เป็นสินค้าที่น่าสนใจของเพื่อนบ้าน
	เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพันธุ์วัวให้ดีขึ้น
	
	
	20,000

อบต.ท่าดี
	มีรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มอาชีพเลี้ยงวัวชน
	สำนักปลัด

	27
	โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสุกรขุน ม.2
	เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ขอสนับสนุนอุปกรณ์หรือเงินทุน
	
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	ประชาชนได้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	28
	โครงการประกันราคาสินค้าทางการเกษตร ม.1 – ม.7
	เพื่อพยุงราคาสินค้าด้านการเกษตร
	สนับสนุนเงินงบประมาณในการพยุงราคาสินค้าด้านการเกษตร
	
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	ลดปัญหาราคาสินค้าด้านการเกษตรตกต่ำ
	สำนักปลัด


ด้านสังคม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มจุดเสียงไร้สาย  ม.1 – ม.7
	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่มีประโยชน์
	ก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องรับจุดเสียงไร้สายเพิ่ม 
	800,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนได้รับข่าวสารทางราชการและข่าวสารที่มีประโยชน์
	สำนักปลัด

	2
	โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร ม.1 – ม.7
	เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้
	บ้านเอื้ออาทรทั่ง 7 หมู่
	2,000,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เป็นการแก้ปัญหาความยากจนด้านที่อยู่อาศัย
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการชุมชนต้านยาเสพติดทั้งตำบล
	เด็ก  เยาวชน  และประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด
	ชุมชนสามารถต้านยาเสพติดและปลอดจากยาเสพติด
	30,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด
	สำนักปลัด

	4
	โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมสถานที่จัดเก็บวัสดุอุปรณ์กีฬาและจัดซื้อวัสดุอุปรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน ม.1-7
	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายในแต่ละหมู่
	สนับสนุนอุปกรณ์  เงินทุนเพื่อดำเนินการ
	1,000,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย
	ส่วนโยธา

	5


	โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสงเคราะห์  โดยเฉพาะแก่เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ทั้งตำบล
	เพื่อให้เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีสวัสดิการที่ดีในการดำรงชีวิต
	สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานเพื่อเป็นสวัสดิการ
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีสวัสดิการที่ดีในการดำรงชีวิต
	สำนักปลัด

	6


	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านกีฬา  นันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีทั่งตำบลท่าดี
	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนในพื้นที่
	สนับสนุนเงินทุน  หรือ จัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการออกกำลังกาย
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนให้ความสนใจหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น
	สำนักปลัด

	7


	โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา  ระดับหมู่บ้าน  ตำบล  จังหวัดและระดับประเทศ
	เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาของประชาชนในพื้นที่และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	สนับสนุนเงินทุนหรืออุปกรณ์ในการดำเนินงาน
	500,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนให้ความสนใจหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น
	สำนักปลัด

	8


	โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างพอเพียง ในตำบลท่าดี
	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับนันทนาการ
	สวนสาธารณะที่ได้      มาตรฐาน
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	สำนักปลัด

	9


	โครงการรณรงค์เพื่อลดจำนวนประชากรที่ติดยาเสพติดตามเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข
	เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลท่าดี
	จัดอบรมและสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงาน
	20,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนในตำบลท่าดีตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด
	สำนักปลัด

	10


	โครงการสร้างป้ายบอกทางและจิตสำนึกและวินัยจราจรให้แก่ประชาชน
	เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน
	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนมีจิตสำนึกและวินัยจราจรมากขึ้น
	สำนักปลัด

	11


	โครงการจดหาที่อยู่ให้กับประชาชนผู้ยากไร้
	เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน
	จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
	1,000,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน
	สำนักปลัด

	12


	จัดให้มีการควบคุม  ป้องกัน  และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
	เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
	สำนักปลัด

	13
	โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างและปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านหมู่ 3และหมู่ที่ 7
	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์แห่งใหม่และซ่อมแซมที่มีอยู่เดิม
	20,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	สำนักปลัด

	14
	โครงการติดตั้งไฟฟ้ามุมสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนลานสกา
	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน
	เสาไฟฟ้าแสงสว่างขนาดใหญ่  จำนวน 4  ต้น
	150,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนสามารถใช้สนามกีฬาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	15
	โครงการของบซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.6
	เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชุมลูกบ้าน
	ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอบางส่วน
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนได้ใช้สอยในเวลาจำเป็น
	สำนักปลัด

	16
	โครงการก่อสร้างอาคาร ศ.ศ.ม.ช. ม.1
	ประชาชนได้มีอาคาร ศ.ศ.ม.ช.
	สร้างอาคาร ศ.ศ.ม.ช.
	
	500,000

อบต.ท่าดี
	
	เป็นที่ร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน
	สำนักปลัด

	17
	โครงการจัดซื้อโอ่งน้ำทั้ง ต.ท่าดี
	เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะสำหรับเก็บกักน้ำ
	จัดซื้อโอ่งน้ำดื่มจำนวน 50 ลูก
	
	500,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนมีภาชนะที่สะอาดในการเก็บกักน้ำ
	สำนักปลัด

	18
	โครงการสนับสนุนในการป้องกันโรคและบริการยาคุมกำเนิดสัตว์ให้กับหมู่ ม.1- ม.7
	เพื่อไว้ใช้คุมกำเนิดสำหรับสัตว์
	ขอสนับสนุนเงินทุนในการัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	เพื่อไว้ใช้คุมกำเนิดสำหรับสัตว์
	สำนักปลัด

	19
	โครงการซ่อมถึงเก็บน้ำฝนประจำหมู่บ้าน ม.6
	เพื่อได้ใช้น้ำที่สะอาด
	ซ่อมถังเก็บน้ำที่ชำรุดใช้การได้ได้แล้ว
	
	
	30,000อบต.ท่าดี
	ประชาชนได้ใช้น้ำอย่าพอเพียง
	ส่วนโยธา

	20
	โครงการจัดซื้อโลงแอร์ ของหมู่ 3
	เพื่อไว้ใช้สำหรับราษฎรในหมู่ 3
	ขอสนับสนุนเงินทุนในการจัดซื้อโรงแอร์
	
	
	70,000

อบต.ท่าดี
	เพื่อไว้ใช้สำหรับราษฎรในหมู่ 3
	สำนักปลัด


ด้านสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนจัดซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

	เพื่อการตรวจและรักษาโรคให้แก่ประชาชนเบื้องต้น
	สนับสนุนเงินทุนในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เบื้องต้น
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับการตรวจและวินิฉัยโรคในเบื้องต้น
	สำนักปลัด

	2
	โครงการส่งเสริมการบริการด้านรักพยาบาล
	ประชาชนปลอดโภค  สุขภาพดี
	ประชาชนได้รับบริการด้านรักษาพยาบาทอย่างทั่วถึง
	40,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนไดรับการตรวจรักษาสุขภาพ
	สำนักปลัด

	3
	โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ม.1 - ม.7
	เพื่อให้ราษฎรได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
	ขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเมล็ดพันธ์
	10,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนมีรายได้ขึ้นร้อยละ 30
	สำนักปลัด

	4
	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  สะอาดปลอดภัย  และส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ ทั้งตำบลท่าดี
	เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่าได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ
	จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค
	20,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนมีความตื่นตัวในการบริโภคผัก ผลไม้ที่ปลอดสารพิษ
	สำนักปลัด

	5


	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทยในตำบลท่าดี
	เพื่อเป็นการพัฒนาและอนุรักษ์การแพทย์แผนไทยและช่วยให้สุขภาพประชาชนดีขึ้น
	สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานของกลุ่มแพทย์แผนไทยในตำบลท่าดี
	20,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เป็นการอนุรักษ์แผนแพทย์แผนไทยในตำบล
	สำนักปลัด

	6


	โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อทั่งตำบลท่าดี
	เพื่อเป็นการป้องกันโภคเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในตำบลท่าดี
	สนับสนุนเงินทุนและเครื่องมือในการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในตำบลท่าดี
	สำนักปลัด

	7
	โครงการจัดซื้อหรือสนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควันและสารเคมี ฯตำบลท่าดี
	เพื่อกำจัดยุงลายได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีไข้เลือดออก
	ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันประจำอนามัย 1 เครื่อง เพื่อฉีดพ่นยุงลายให้หมดไป
	
	16,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนจะปลอดภัยจากไข้เลือดออก
	สำนักปลัด

	8
	โครงการด้านสุขภาพของเด็ก 7 – 12 ปีทั้งตำบลท่าดี
	ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กอย่างทั่วถึง
	ให้ทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก
	
	70,000

อบต.ท่าดี
	
	ได้รับความช่วยเหลือร้อยละ 10
	สำนักปลัด

	9
	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนทั้งตำบลท่าดี
	เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดี
	ขอสนับสนุนเงินหรืออุปกรณ์พร้อมเวชภัณฑ์ในการจัดกิจกรรม
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนมีสุขภาพดี
	สำนักปลัด

	10
	โครงการจัดตั้งศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน ม.5
	ให้ราษฎรในหมู่บ้านมีสุขภาพดีทุกคน
	สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	ได้รู้ข้อมูลต่างๆ  ของราษฎรในหมู่บ้านทุก
คน
	สำนักปลัด

	11
	สนับสนุนวัน อสม. ในตำบลท่าดี
	ส่งเสริมกิจกรรมของ อสม.ในหมู่บ้านและตำบลตามความเหมาะสม
	เพื่อให้ อสม.ได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกปี
	
	
	10,000

อบต.ท่าดี
	อสม.จะได้จัดกิจกรรมร่วมกัน
	สำนักปลัด

	12
	โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ม.1- ม.7
	เพื่อให้ประชาชนใน ม.1 ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
	ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายมากขึ้น
	
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	ประชาชนได้ออกกำลังกายร้อยละ 50
	สำนักปลัด


ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนศิลปะพื้นบ้านพร้อมอุปกรณ์ทั้งตำบลท่าดี
	เพื่อรักษาศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน
	สนับสนุนเงินทุนและเครื่องดนตรีพื้นบ้านในแก่กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย
	สำนักปลัด

	2
	โครงการให้การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้งตำบลท่าดี
	ให้ประชาชนมีความรู้  การศึกษาที่ดี
	ส่งเสริมทุนการศึกษา
	500,000

อบต.ท่าดี
	
	
	นักเรียนที่ขาดโอกาสได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้น
	สำนักปลัด

	3
	โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณี ทางวัฒนธรรมต่าง ๆและเทศกาลต่าง ๆ ในตำบลท่าดี
	ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  ประเพณี
	เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนได้สืบทอดประเพณีอันดีงาม
	30,000

อบต.ท่าดี
	
	
	คงไว้ซึ่งประเพณีและที่ท่องเที่ยวในระดับสูงขึ้น
	สำนักปลัด

	4
	โครงการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุในตำบลท่าดี
	เพื่อทะนุบำรุงรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดี
	สนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาและปรับปรุง
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	โบราณสถานโบราณวัตถุอยู่ในสภาพดีเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของประชาชน  และอยู่คู่กับตำบลท่าดี  ตลอดไป
	สำนักปลัด

	5


	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลท่าดี
	เพื่อให้เป็นสวัสดิการและเป็นการสร้างโภชนาการที่ดีแก่นักเรียน
	นักเรียนในเขตตำบลท่าดีมีอาหารกลางวันที่ครบหลักโภชนาการรับประทาน
	100,000
	
	
	นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน
	สำนักปลัด

	6


	โครงการเพื่อน้องอิ่มท้องยามเช้า ร.ร.ในเขตตำบลท่าดี
	เพื่อให้เป็นสวัสดิการและเป็นการสร้างโภชนาการที่ดีแก่นักเรียน
	สนับสนุนเงินทุนเป็นค่าอาหารเช้าแก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านสันยูง
	480,000
	
	
	นักเรียนโรงเรียนบ้านสันยูงมีอาหารกลางวันรับประทาน
	สำนักปลัด

	7
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในตำบลท่าดี

	เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตตำบลท่าดี
	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษา
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีพัฒนาการทางด้านการศึกษาดีขึ้น
	สำนักปลัด

	8


	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีในตำบลท่าดี
	เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตตำบลท่าดี
	สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	นักเรียนมีทุนการศึกษาและกำลังใจในการศึกษาเรียน
	สำนักปลัด

	9
	โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนทั้งตำบลท่าดี
	เพื่อให้นักเรียนและประชาชนเข้าใจระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น
	ขอสนับสนุนเงินหรืออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	นักเรียนและประชาชนเข้าใจระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น
	สำนักปลัด

	10
	โครงการสร้างศูนย์เด็กเล็ก ม.6
	เพื่อให้เด็กได้เรียนใกล้บ้าน
	สร้างโรงเรียนเด็กเล็ก
	
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	เด็กมีความสะดวกมากขึ้น
	สำนักปลัด

	11
	โครงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหมู่บ้าน   ม.7
	เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
	สนับสนุนเงินงบประมาณ
	
	20,000

อบต.ท่าดี
	
	ชาวบ้านจะได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์
	สำนักปลัด

	12
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านดนตรีไทย ม.1
	เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านดนตรีไทย
	ขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องเล่นดนตรีไทยให้แก่เยาวชน ม.1
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	เยาวชนใน ม.1 ได้เล่นดนตรีไทยและอนุรักษ์ดนตรีไทยสืบไป
	สำนักปลัด

	13
	ส่งเสริมผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อในระบบ กศน.ม.1 – ม.7
	อยากให้เด็กได้รับการศึกษาต่อไป
	ขอสนับสนุนทุนในการศึกษา
	
	
	10,000

อบต.ท่าดี
	เด็กได้รับความรู้มากขึ้น
	สำนักปลัด


ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการปลูกป่าถาวร
	เพื่อเพิ่มปริมาณไม้ยืนต้นและรักษาสภาพแวดล้อม
	สนับสนุนเงินทุนและกล้าไม้เพื่อการปลูกป่า
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ปริมาณต้นไม้ในเขตตำบลท่าดีเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	2
	จัดซื้อภาชนะในการใส่ขยะ ม. 1- ม.7
	ประชาชนได้มีที่ทิ้งขยะทุกครัวเรือน
	สนับสนุนภาชนะในการใส่ขยะทุกครัวเรือน
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนมีภาชนะทั้งขยะทุกครัวเรือน  ทำให้เกิดความเป็นระเบียบ  สะอาดและลดมลพิษใน 
	สำนักปลัด

	3


	โครงการ 80  พรรษา  80  พัน ฝาย ม.1-7
	เพื่อเป็นการดำเนินตามแนวพระราชดำริในการอนุรักแหล่งน้ำ ลำธาร
	ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารเพิ่มขึ้น  จำนวน 10  ฝาย
	100,000
	
	
	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำในการอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลน
	สำนักปลัด

	4
	โครงการจัดตั้งกลุ่มเพาะชำกล้าไม้ ม.5
	เพื่อเพาะกล้าไม้ไว้ปลูกในหมู่บ้าน
	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
	10,000

อบต.ท่าดี
	
	
	มีกล้าไม้ไว้ปลูก มีต้นไม้ใช้ใช้ในอนาคต
	สำนักปลัด

	5
	โครงการปลูกต้นไม่ริมคลองหยวด ม.5
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่ง
	สนับสนุนกล้าไม้
	5,000

อบต.ท่าดี
	
	
	มีต้นไม้ตลอดริมฝั่งคลองหยวด 
	สำนักปลัด

	6


	โครงการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด        ล้อมมากขึ้น
	สำนักปลัด

	7
	โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับทิ้งขยะ
	เพื่อเป็นการจัดการปัญหาขยะแบบบูรณาการ
	ที่ดินสำหรับเป็นสถานที่ทิ้งขยะ
	1,000,000

อบต.ท่าดี
	
	
	อบต.มีที่ดินเพื่อใช้ในการทิ้งขยะ
	สำนักปลัด

	8
	โครงการเตาเผาขยะ ม.1
	เพื่อลดขยะลงและให้ประชาชนมีเตาเผาขยะ
	ลดขยะของหมู่บ้านและทำให้ไม่มีสิ่งปฏิกูลในชุมชน ม.1
	20,000

อบต.ท่าดี
	
	
	หมู่บ้านสะอาด ประชาชนได้มีเตาเผาขยะเป็นที่
	สำนักปลัด

	9
	โครงการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย ม.1- ม.7
	เพื่อให้ประชาชนได้คัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและหมู่บ้านสะอาดขึ้น
	ขอสนับสนุนอุปกรณ์ในการกำจัดขยะหรือเงินจัดกิจกรรม
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	พื้นที่ในหมู่บ้านมีความสะอาดขึ้น
	สำนักปลัด

	10
	โครงการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่จัดทิ้งขยะ
	เพื่อให้มีสถานที่จัดทิ้งขยะชั่วคราวสามารถรองรับ ขยะได้เพิ่มขึ้น
	สนับสนุนงบประมาณเพื่อร่วมกันปรับปรุง
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	สามารถจัดทิ้งขยะได้มากขึ้น
	สำนักปลัด

	11
	โครงการอนุรักษ์คลองท่าดี หมู่ 3
	เพื่อพัฒนาและรักษาความสะอาดในคลองท่าดี
	พัฒนาและรักษาความสะอาดในคลองท่าดี
	
	10,000

อบต.ท่าดี
	
	เพื่อพัฒนาและรักษาความสะอาดในคลองท่าดี
	สำนักปลัด

	18
	โครงการปล่อยพันธ์ปลาสู่แม่น้ำลำคลอง ม.2
	เพื่อให้ประชาชนได้ปล่อยพันธ์ปลาเป็นแหล่งอาหารของ ม.2
	ขอสนับสนุนเงินหรือพันธุ์ปลา
	
	70,000

อบต.ท่าดี
	
	ในแม่น้ำลำคลองมีปลาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นแหล่งอาหารต่อไป
	สำนักปลัด

	13
	โครงการสร้างฝายกั้นน้ำตามห้วยจำนวน 50 จุด ม.6
	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
	สร้างฝายเพื่อกั้นน้ำไว้ใช้กว้างยาวแล้วแต่สถานที่
	
	800,000

อบต.ท่าดี
	
	สะดวกในการนำน้ำไปใช้ได้มากขึ้น
	ส่วนโยธา

	14
	จัดตั้งกลุ่มเพาะพันธุ์ไม้ ม.4
	เพื่อให้ประชาชนจะได้มีต้นไม้ไว้ใช้ในอนาคต
	จัดตั้งกลุ่มเพาะพันธุ์ไม้เพื่อให้ประชาชนมีไม้ไว้ใช้เอง
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	อนาคตประชาชนจะมีไม้ไว้ใช้ต่อไป
	สำนักปลัด

	15
	สร้างฝายน้ำล้นบ้านในปริก ม.3
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี
	ฝายกักเก็บน้ำจำนวน 1 ฝาย
	
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี
	ส่วนโยธา

	16
	โครงการอนุรักษ์น้ำและดินโดยการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกริมตลิ่ง ม.1- ม.7
	เพื่ออนุรักษ์และดินให้มีคุณภาพดี
	ขอสนับสนุนอุปกรณ์หรือเงินทุนในการจัดกิจกรรม
	
	100,000

อบต.ท่าดี
	
	น้ำและดินมีคุณภาพดีขึ้น
	สำนักปลัด

	17
	โครงการขุดคลองท่าใหญ่ 
	เพื่อให้ประชาชนใน ม.1 ได้มีน้ำใช้ได้ตลอดปี และป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน
	ขุดลอกคลองท่าใหญ่
	
	
	300,000

อบต.ท่าดี
	ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปีและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังร้อยละ 50
	สำนักปลัด

	18
	โครงการสร้างเขื่อนน้ำล้นคลองปริกจำนวน 4 จุด ม.6
	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อกันน้ำไม่ให้ไหลอย่างรุนแรง
	สร้างเขื่อนเก็บน้ำไว้ใช้กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร0
	
	
	200,000

อบต.ท่าดี
	ประชาชนชาวเกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา


ด้านการเมืองการบริหาร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการปรับปรุงและถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าดีแห่งใหม่
	เพื่อให้ อบต.ท่าดีมีสถานที่ทำการแห่งใหม่ที่ทันสมัย  
	ที่ทำการ อบต.ท่าดี แห่งใหม่
	2,000,000

อบต.ท่าดี
	
	
	สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับราชการได้มากขึ้น
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีอากรของตำบลท่าดี
	เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ
	การจัดทำแผนที่ทางภาษีอากรแผ่นใหม่ที่มีความถูกต้องแม่นยำ
	200,000

อบต.ท่าดี
	
	
	มีแผนที่ทางภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพ  การจัดเก็บภาษีมีความแม่นยำ
	สำนักปลัด

	3
	โครงการจัดประชุม     สัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	ให้ผู้นำมีบทบาทและสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
	ผู้นำกลุ่มองค์กรทุกกลุ่มทุกส่วนมีบทบาท
	30,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ชุมชนมีควาเข้มแข็งขึ้น
	สำนักปลัด

	4
	โครงการจัดทำเว็บไซด์   ของอบต.ท่าดี
	เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต.และของทางราชการ
	เว็บไซด์ อบต.ท่าดี
	30,000
	
	
	สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ อบต.และข่าวสารที่มีประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบ
	สำนักปลัด

	5
	โครงการจัดทำวารสารของ อบต.ท่าดี
	เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต.และของทางราชการ
	วารสาร อบต.ท่าดี
	50,000
	
	
	สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ อบต.และข่าวสารที่มีประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบ
	สำนักปลัด

	6
	โครงการทัศนะศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
	เพื่อให้ อบต.ท่าดีได้ศึกษาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาในตำบล
	สนับสนุนเงินทุนงบประมาณ
	3,000,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อสามารถนำมาพัฒนาตำบลท่าดี
	สำนักปลัด

	7


	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	เพื่อให้ อบต.ท่าดีมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลได้
	สนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล
	30,000

อบต.ท่าดี
	
	
	 อบต.ท่าดี มีข้อมูลในการพัฒนาตำบล
	สำนักปลัด

	8


	โครงการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร/ให้มีความทันสมัย
	เพื่อให้ อบต.ท่าดีมีข้อมูลทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลได้
	สนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล
	30,000

อบต.ท่าดี
	
	
	 อบต.ท่าดี มีข้อมูลทางการเกษตรในการพัฒนาตำบล
	สำนักปลัด

	9
	จัดอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาคมทั้งตำบลท่าดี
	เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านได้ใช้สิทธิ์ของตัวเอง
	จัดทำประชาคมในหมู่บ้านทุกเรื่อง
	70,000

อบต.ท่าดี
	
	
	ทุกคนได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
	สำนักปลัด

	10
	สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดประชุมประจำหมู่บ้าน  ม.7
	เพื่อสะดวกในการประชุม
	ขอสนับสนุนงบประมาณ
	10,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อความสะดวกของหมู่บ้าน
	สำนักปลัด

	11
	โครงการจัดซื้อ จัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและครุภัณฑ์ในตำบลท่าดี
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
	สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องใช้สำนักงาน
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	การทำงานของสำนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	12
	โครงการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ
	เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน
	สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม
	50,000

อบต.ท่าดี
	
	
	เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน
	
	สำนักปลัด

	13
	โครงการให้ความรู้เรื่องด้านการเมือง การปกครอง ม.1  -  ม.7
	เพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ๆ  ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง 1 ครั้ง
	
	30,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของ อบต.
	สำนักปลัด

	14
	โครงการของบการอบรมในการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ม.1 – ม.7
	เพื่อให้ประชาชนรู้ในการใช้สิทธิ
	ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น
	
	20,000

อบต.ท่าดี
	
	ประชาชนจะได้เข้าใจในการใช้สิทธิ
	สำนักปลัด

	15
	โครงการขอแยกหมู่บ้าน ม.2 และม.6
	 ม.2 ม.6 เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ พัฒนาไม่ทั่วถึง และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาขึ้นตามระบบประชาธิปไตย
	ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	
	
	20,000

อบต.ท่าดี
	ได้รับรู้ข่าวสารเร็วขึ้นและงบประมาณกระจายได้ทั่วถึงกับประชาชน
	สำนักปลัด

	16
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงาน
	เพื่อเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงาน
	สนับสนุนเงินทุนในการจัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงาน
	
	
	10,000

อบต.ท่าดี
	เป็นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานเพื่อให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด


ส่วนที่ 6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  โดยนำเสนอ  ดังนี้

1.องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

2.การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่  และผลของการดำเนินโครงการ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  ทั้งนี้  การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3.การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้ควรกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ  1  ครั้ง  และประเมินโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามแ ละประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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