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บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ  และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปี  และสอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน  และงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้แล้ว  และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 5  ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนประจำปี
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการประจำปี  2551


สำหรับแผนดำเนินการ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551


แผนดำเนินการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ทำให้แนวทางดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมีความกระจ่างชัดในการปฏิบัติงานมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในแผนปฏิบัติการจะทำให้เกิดการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น


การจัดทำแผนดำเนินการเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลแผนดำเนินการเป็นแผนลักษณะดำเนินการ  ซึ่งเป็นการจัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  โดยมีรายละเอียดแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง  และจะมี่ข้อมูลของหน่วยงานอื่น ไ ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน


ขั้นตอนที่ 1  เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  เก็บรวบรวมแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่  ทั้งแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง  และหน่วยงานอื่น


ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  จัดทำร่างแผนดำเนินงาน  โดยพิจารณาหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนดำเนินการ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  นำร่างแผนดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  เพื่อประกาศใช้   


การประกาศใช้แผนดำเนินการ  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำประกาศ  เรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีประจำปี  พ.ศ. 2551  เพื่อปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่  1
  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทางให้อยู่ในสภาพที่ดี


	7
	15.90
	2,592,900.-
	23.10
	

	รวม
	7
	15.90
	2,592,900.-
	23.10
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่  1
  ส่งเสริมสนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ


	4
	9.09
	1,311,500.-
	11.68
	

	รวม
	4
	9.09
	1,311,500.-
	11.68
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่  2
  สนับสนุนช่วยเหลือ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง


	3
	6.82
	2,235,900.-
	19.92
	

	รวม
	3
	6.82
	2,235,900.-
	19.92
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่  3
ส่งเสริมสนับสนุน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และความลอยภัยในชีวิตของประชาชน

	2
	4.55
	130,000.-
	1.16
	

	รวม
	2
	4.55
	130,000.-
	1.16
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่  4
  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา


	11
	25.0
	944,500.-
	8.42
	


	รวม
	11
	25.0
	944,500.-
	8.42
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่  1
  สนับสนุนกลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ ฯ เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้

	1
	2.27
	12,000.-
	0.10
	

	รวม
	1
	2.27
	12,000.-
	0.01
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่  2
  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน  รู้จักประหยัด


	1
	2.27
	50,000.-
	0.45
	

	รวม
	1
	2.27
	50,000.-
	0.45
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่  1
  สนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพของประชาชน  เช่นการส่งเสริมการออกกำลังกาย  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

	2
	4.55
	125,000.-
	1.12
	

	รวม
	2
	4.55
	125,000.-
	1.12
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่  2
  สนับสนุนการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โดยเฉพาะโรคเอดส์  และป้องกันโรคที่สัตว์เป็นตัวพาหนะ

	3
	6.81
	50,000.-
	0.45
	

	รวม
	3
	6.81
	50,000.-
	0.45
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมือง  การบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่  1
  จัดฝึกอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ให้แก่พนักงาน  สมาชิก อบต.  ผู้นำชุมชน  ประชาชนให้มีความรู้  เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ 


	2
	4.55
	3,280,000.-
	29.24
	

	รวม
	2
	4.55
	3,280,000.-
	29.24
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง  การบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่  2
  จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการ  ให้คำแนะนำ  ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ

	2
	4.55
	20,000.-
	0.18
	

	รวม
	2
	4.55
	20,000.-
	0.18
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง  การบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่  3
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้อย่างทันเหตุการณ์


	1
	2.27
	70,000.-
	0.62
	

	รวม
	1
	2.27
	70,000.-
	0.62
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง  การบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่  4
  จัดหาเครื่องมือ   อุปกรณ์  เพื่อความพร้อมในการบริหารจัดการ


	2
	4.55
	238,200.-
	2.12
	

	รวม
	2
	4.55
	238,200.-
	2.12
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
  รักษา  ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คูคลอง  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ตลอดไป


	1
	2.27
	100,000.-
	0.90
	

	รวม
	1
	2.27
	100,000.-
	0.90
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2
  พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  หมู่บ้าน  ให้เป็นชุมชนน่าอยู่


	2
	4.55
	60,000.-
	0.54
	

	รวม
	2
	4.55
	60,000.-
	0.54
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทางให้อยู่ในสภาพที่ดี
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านในหยวด  
หมู่ที่ 4
ต.ท่าดี
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านในหยวด  โดยใช้เครื่องจักรปรับแต่งสภาพถนนเดิมให้ได้ความกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 700 เมตร   พร้อมลงหินคลุกถมผิวจราจรให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 546  ตารางเมตร พร้อมเกรดเฉลี่ยเรียบตลอดสายพร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย
งบประมาณ 165,900  บาท
	1  สาย
	ส่วนโยธา
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทางให้อยู่ในสภาพที่ดี
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายหินเหล็กไฟ  ม.1  
ต.ท่าดี
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช


	ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 150 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  หรือพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  825  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เลขที่  ท1-01  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย
งบประมาณ 337,500  บาท
	1  สาย
	ส่วนโยธา
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทางให้อยู่ในสภาพที่ดี
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
สายวัดวอ-ปากปริก  
หมู่ที่ 2  ต่อหมู่ที่ 7

ต.ท่าดี
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช


	ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 400 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  1,600  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.50  เมตร  พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร  ชั้นคุณภาพ 3  จำนวน  5  ท่อน  รวม 1  ชุด รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย  เลขที่  ท1-01  พร้อมป้าย โครงการ  1  ป้าย
งบประมาณ 677,600  บาท
	1  สาย
	ส่วนโยธา
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทางให้อยู่ในสภาพที่ดี
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
สายพรุกำ  
หมู่ที่ 3

ต.ท่าดี
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช


	ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  2.5 เมตร  ยาว 310 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  775  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เลขที่  ท1-01  พร้อมป้าย โครงการ  1  ป้าย
งบประมาณ 351,900  บาท
	1  สาย
	ส่วนโยธา
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทางให้อยู่ในสภาพที่ดี

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
สายพังแตระ
หมู่ที่ 5

ต.ท่าดี
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช


	ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.0 เมตร  ยาว 250 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.05  เมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เลขที่  ท1-01  พร้อมป้าย โครงการ  1  ป้าย
งบประมาณ 426,600  บาท
	1  สาย
	ส่วนโยธา
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทางให้อยู่ในสภาพที่ดี
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
สายทางกรวด

หมู่ที่ 6

ต.ท่าดี
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช


	ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.0 เมตร  ยาว 250 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เลขที่  ท1-01  พร้อมป้าย โครงการ  1  ป้าย
งบประมาณ 426,600  บาท
	1  สาย
	ส่วนโยธา
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทางให้อยู่ในสภาพที่ดี
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
สายสันยูง - กำแพงเซา

หมู่ที่ 7

ต.ท่าดี
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช


	ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.0 เมตร  ยาว 120 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  480  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เลขที่  ท1-01  พร้อมป้าย โครงการ  1  ป้าย
งบประมาณ 206,800  บาท
	1  สาย
	ส่วนโยธา
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทางให้อยู่ในสภาพที่ดี
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
สายสันยูง - กำแพงเซา

หมู่ที่ 7

ต.ท่าดี
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช


	ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.0 เมตร  ยาว 120 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  480  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เลขที่  ท1-01  พร้อมป้าย โครงการ  1  ป้าย
งบประมาณ 206,800  บาท
	1  สาย
	ส่วนโยธา
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการโครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงานด้านการศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ 2551
งบประมาณ 400,000  บาท
	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  เดินทางทัศนะศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านการศึกษาในภาคเหนือ
	1  โครงการ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	(

	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2551
	สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านสันยูง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้แก่เด็ก - เยาวชนในเขตตำบลท่าดีและใกล้เคียง  จำนวน  50,000  บาท
	1 โรงเรียน
	สำนักปลัด
	
	
	
	(

	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทั้งตำบลท่าดี  งบประมาณ  841,500  บาท
	สนับสนุนงบประมาณในการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในเขตตำบลท่าดี
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	(

	(

	(

	(

	
	
	(

	(

	(

	(

	(



แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป  โดยอาสาสมัครชาวต่างชาติ
	จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าดี  และผู้สนใจทั่วไป  งบประมาณ  20,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	(

	(

	(

	(

	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนช่วยเหลือ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จำนวน  3  หลัง  ในพื้นที่  ม.1, 4  และ 5  งบประมาณ  405,900  บาท
	ก่อสร้างบ้านบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน  3  หลัง
	3  หลัง
	ส่วนโยธา
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนช่วยเหลือ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ  หรือผู้ยากไร้
งบประมาณ  10,000  บาท
	จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ  กิจกรรมที่เป็นการแสดงออกซึ่งความรัก  ความเคารพต่อผู้สูงอายุ  และการออกเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่งบประมาณ  30,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	(

	(

	(

	
	(

	(

	(

	
	
	(



แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนช่วยเหลือ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้พิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  งบประมาณ  1,800,000  บาท
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้พิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้    ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัฐภาพ
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ  100,000  บาท
	จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลท่าดี  
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(



แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	กิจกรรมรักษาความสงบ
ปลอดภัยในหมู่บ้าน  
ตำบลท่าดี  
อำเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ  30,000  บาท


	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้แก่ชุดรักษาความสงบในหมู่บ้าน (ชรบ.)  ตำบลท่าดี
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(



แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท่าดีเกมส์  ครั้งที่ 9
งบประมาณ  200,000  บาท
	จัดการแข่งขันกีฬา  กรีฑา  และกีฬาพื้นบ้านของนักเรียน  เยาวชน  และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าดี

	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีมังคุดหวานและของดีลานสกา  อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 130,000  บาท
	จัดตกแต่งรถผลาชาติ พร้อมด้วยจัดขบวนผู้เข้าร่วมขบวนคาราวานงานมังคุดหวาน  พร้อมทั้งจัดส่งผู้เข้าร่วมการประกวดเทพีงานวันมังคุดหวานและของดีลานสกา  
	1 โครงการ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาต่าง ๆ สำหรับมอบให้แก่ลานกีฬาประจำหมู่บ้านในเขตตำบลท่าดี
งบประมาร  70,000  บาท
	จัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาต่าง ๆ สำหรับมอบให้แก่ลานกีฬาประจำหมู่บ้านในเขตตำบลท่าดี  เพื่อให้เยาวชน  ประชาชน  ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	(

	(
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีมังคุดหวานและของดีลานสกา  อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้แก่ทางอำเภอลานสกาในการจัดงานประเพณีมังคุดหวานและของดีลานสกา  อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
งบประมาณ 160,000  บาท
	จัดตกแต่งรถผลาชาติ พร้อมด้วยจัดขบวนผู้เข้าร่วมขบวนคาราวานงานมังคุดหวาน  พร้อมทั้งจัดส่งผู้เข้าร่วมการประกวดเทพีงานวันมังคุดหวานและของดีลานสกา  พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้แก่ทางอำเภอลานสกาในการจัดงานประเพณีมังคุดหวานและของดีลานสกา  อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

	1 โครงการ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	กิจกรรมการประหมรับและขบวนหมรับ  ประเพณีงานเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ  10,000  บาท

	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการประหมรับและขบวนหมรับ  ประเพณีงานเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
	1
โครงการ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(



แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	โครงการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนในเขตตำบลท่าดี  จำนวน  4  ทีม  งบประมาณ  40,000  บาท

	สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนภายในตำบลท่าดีจำนวน  4  ทีม
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	กิจกรรมสนับสนุนแก่ชมรมกีฬาตำบลท่าดี  ตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 150,000  บาท
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชมรมกีฬาท่าดี  เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  จัดแข่งขันกีฬา  หรือกิจกรรมของชมรมกีฬาท่าดี

	1
ชมรม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.
	โครงการสนับสนุนกลุ่มดนตรีพื้นบ้านคณะกลุ่มญาติมิตรตำบลท่าดี
งบประมาณ  70,000  บาท
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มดนตรีพื้นบ้านคณะกลุ่มญาติมิตรตำบลท่าดี  เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมและการจัดหาเครื่องดนตรีเพิ่มเติม

	1
วงดนตรี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี  พ.ศ. 2550ของตำบลท่าดี  
อำเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ  35,500  บาท

	สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีของตำบลท่าดี  ณ บริเวณสะพานท่าใหญ่  ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	1  กิจกรรม
	สำนักปลัด
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.
	กิจกรรมงานประเพณีชักพระ  วัดพัทธเสมา  หมู่ที่ 6  
ตำบลท่าดี  
อำเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ  30,000  บาท

	สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีชักพระ  วัดพัทธเสมา  หมู่ที่ 6  

	1
กิจกรรม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ และการกีฬา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.
	กิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลของประชาชนหมู่ที่ 1-7
ตำบลท่าดี  
อำเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ  49,000  บาท

	สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลของประชาชนหมู่ที่ 1-7  โดยจ่ายงบประมาณให้หมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการเอง

	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน  หมู่บ้านให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  สร้างงานสร้างรายได้  กระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
แนวทางการพัฒนา    สนับสนุนกลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ ฯ เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้ 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการบริการให้เช่าสถานที่ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน
งบประมาณ 12,000  บาท

	สนับสนุนพื้นที่ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนเพื่อประกอบธุรกิจ  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
	1  แห่ง
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ตามแนวทางพระราชดำริ  ให้ประชาชนใช้ผลผลิตในท้องถิ่น  ลดรายจ่ายของครอบครัว
แนวทางการพัฒนา    สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน  รู้จักประหยัด
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลท่าดี
งบประมาณ  50,000  บาท
	สนับสนุนงบประมาณเงินทุนในการประกอบอาชีพ  การน้อมนำแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้  และการสร้างจิตรสำนึกการประหยัดอดออม

	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธรณสุข
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ส่งเสริมและรณรงค์ส่งเสริม  ความรู้  ด้านสาธารณสุข  และการดูแลรักษาสุขภาพ  
แนวทางการพัฒนา    สนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพของประชาชน เช่นการส่งเสริมการออกกำลังกาย  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  
งบประมาณ  75,000  บาท
	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.) ตำบลท่าดีในการพัฒนาศักยภาพ

	1  กลุ่ม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธรณสุข
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ส่งเสริมและรณรงค์ส่งเสริม  ความรู้  ด้านสาธารณสุข  และการดูแลรักษาสุขภาพ  
แนวทางการพัฒนา    สนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพของประชาชน เช่นการส่งเสริมการออกกำลังกาย  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	กิจกรรมสนับสนุนสถานีอนามัยบ้านมะม่วงทองและสถานีอนามัยบนโพธิ์ในกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
งบประมาณ  50,000  บาท

	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของสถานีอนามัยบ้านมะม่วงทองและสถานีอนามัยบนโพธิ์ในกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
	2  สถานีอนามัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธรณสุข
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  พัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้ปลอดจากแหล่งแพร่พันธ์เชื้อโรค  และป้องกันโรคเอดส์
แนวทางการพัฒนา     สนับสนุนการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โดยเฉพาะโรคเอดส์  และป้องกันโรคที่สัตว์เป็นตัวพาหนะ 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการวัดเอดส์โลก
งบประมาณ 10,000  บาท
	จัดกิจกรรมการให้ความรู้ประสบการณ์  การป้องกัน  และสร้างการยอมรับของสังคมต่อผู้ติดเชื้อ HIV

	1  โครงการ
	สำนักปลัด
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธรณสุข
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  พัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้ปลอดจากแหล่งแพร่พันธ์เชื้อโรค  และป้องกันโรคเอดส์
แนวทางการพัฒนา      สนับสนุนการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โดยเฉพาะโรคเอดส์  และป้องกันโรคที่สัตว์เป็นตัวพาหนะ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพาสุนัขบ้า  และคุมกำเนิด  สุนัข  แมว  
งบประมาณ  20,000  บาท
	จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และคุมกำเนิด  สุนัข  แมว  เพื่อเป็นการป้องกันโรคไม่ติดต่อ

	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธรณสุข
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  พัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้ปลอดจากแหล่งแพร่พันธ์เชื้อโรค  และป้องกันโรคเอดส์
แนวทางการพัฒนา      สนับสนุนการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โดยเฉพาะโรคเอดส์  และป้องกันโรคที่สัตว์เป็นตัวพาหนะ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
งบประมาณ  20,000  บาท
	จัดกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก  และโรคติดต่อโดยยุงเป็นพาหนะ  โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง

	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การบริหาร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง  การบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  พัฒนาการเมือง  การบริหารตามรบอบประชาธิปไตย  
แนวทางการพัฒนา    จัดฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ให้แก่พนักงาน  สมาชิก อบต.  ผู้นำชุมชน  ประชาชนให้มีความรู้  เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบประมาณ  500,000  บาท
	ส่งเสริมให้ทุนการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ศึกษาต่อในรับสูงขึ้น

	5  คน
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การบริหาร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง  การบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  พัฒนาการเมือง  การบริหารตามรบอบประชาธิปไตย  
แนวทางการพัฒนา    จัดฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ให้แก่พนักงาน  สมาชิก อบต.  ผู้นำชุมชน  ประชาชนให้มีความรู้  เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	กิจกรรมฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  แก่ผู้บริหาร  สมาชิก อบต.  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบประมาณ  2,780,000  บาท

	ส่งเสริมงบประมาณในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  แก่ผู้บริหาร  สมาชิก อบต.  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ทั้งหน่วยงาน
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การบริหาร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง  การบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  สร้างเครือข่ายให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการกระจายอำนาจควบคู่กับการพัฒนาความพร้อมของผู้นำชุมชน
แนวทางการพัฒนา   จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการ  ให้คำแนะนำ  ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	กิจกรรมการทำประชาคมตำบล
งบประมาณ  10,000  บาท
	สนับสนุนงบประมาณในการทำประชาคมตำบล  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การบริหาร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง  การบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  สร้างเครือข่ายให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการกระจายอำนาจควบคู่กับการพัฒนาความพร้อมของผู้นำชุมชน
แนวทางการพัฒนา   จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการ  ให้คำแนะนำ  ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2..
	กิจกรรม อบต.ท่าดี  พบประชาชน
งบประมาณ 10,000  บาท
	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม  อบต.ท่าดี  พบประชาชน  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน

	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การบริหาร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง  การบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีส่วนร่วม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้
แนวทางการพัฒนา  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้อย่างทันเหตุการณ์
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
งบประมาณ  70,000  บาท
	สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน  กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ผ่านทางเว็บไซด์และสื่อโฆษณาต่าง ๆ
	ทุกโครงการ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การบริหาร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง  การบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ  อุปกรณ์  และลุคลากรในการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา    จัดหาเครื่องมือ   อุปกรณ์  เพื่อความพร้อมในการบริหารจัดการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์สำนักงาน  เพื่อใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบประมาณ 218,200  บาท
	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

	ทุกโครงการ
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	(
	
	
	(
	
	
	(
	
	
	(
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ป้องกันการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา    รักษา  ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คูคลอง  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ตลอดไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตตำบลท่าดี
งบประมาณ 20,000  บาท
	จัดหาพันธ์สัตว์น้ำ  เพื่อนำมาปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตตำบลท่าดี  เป็นการอนุรักษ์และช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติ

	แหล่งน้ำในเขตตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	(
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  พัฒนากระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา      รักษา  ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คูคลองเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ
งบประมาณ 100,000  บาท
	จัดทำฝายชะลอน้ำ  ตามแนวพระราชดำริ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง  จำนวน  10  ฝาย

	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
แนวทางการพัฒนา      พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  หมู่บ้าน  ให้เป็นชุมชนน่าอยู่
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ 50,000  บาท
	จัดซื้อพันธ์กล้าไม้  แจกให้ประชาชนได้ปลูกร่วมกันในพื้นที่รกร้าง  เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  หมู่บ้าน  ให้เป็นชุมชนน่าอยู่
และเป็นการเทิดประเกียรติต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	(
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
แนวทางการพัฒนา      พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  หมู่บ้าน  ให้เป็นชุมชนน่าอยู่
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2550
	พ.ศ. 2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการหน้าบ้านน่ามองและถนนสีเหลือง
งบประมาณ  10,000  บาท
	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาด  สวยงามของหน้าบ้านของตนเอง  และสานต่อโครงการถนนสีเหลืองเทิดพระเกียรติ
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
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